### Giai đoạn 1: Khởi tạo & Thu thập Dữ liệu (Data Acquisition)

Mục tiêu: Xây dựng kho dữ liệu thô và thiết lập môi trường phát triển.

| ID | Task Name | Description | Priority | PIC | Acceptance Criteria (Tiêu chí hoàn thành) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-01 | Data Sourcing & Research | Khảo sát các nguồn dữ liệu trên Hugging Face (sontungkieu, truro7) và Cổng thông tin Chính phủ. Đánh giá độ tin cậy và cấu trúc Schema. | P0 | Người A | Có báo cáo đánh giá về chất lượng dữ liệu, sơ đồ Schema và xác định được tập dữ liệu nguồn ổn định. |
| DE-02 | Ingestion Scripting | Xây dựng Script tải dữ liệu theo chế độ Streaming/Incremental để tối ưu RAM. Thiết lập kết nối API với Hugging Face Hub. | P0 | Người A | Script chạy thành công, tải được dữ liệu mà không gây tràn bộ nhớ (RAM usage ổn định). |
| DE-03 | Data Cleaning Pipeline | Viết hàm Regex/BeautifulSoup để loại bỏ mã HTML rác, chuẩn hóa định dạng văn bản (Lower/Upper case, Strip). | P1 | Người A | Dữ liệu cột noi_dung sạch 100% mã HTML; văn bản được chuẩn hóa khoảng trắng và định dạng nhất quán. |
| DE-04 | Storage Optimization | Chuyển đổi dữ liệu từ CSV sang Parquet (Snappy compression) để tối ưu hóa dung lượng lưu trữ và tốc độ truy xuất. | P1 | Người A | File đầu ra định dạng .parquet có thể đọc nhanh bằng Pandas và dung lượng giảm tối thiểu 50% so với CSV gốc. |

### Giai đoạn 2: Phát triển Bản thử nghiệm (Lightweight Prototype)

Mục tiêu: Chứng minh tính khả thi (PoC) với 2,000 dòng "Quyết định".

| ID | Task Name | Description | Priority | PIC | Acceptance Criteria (Tiêu chí hoàn thành) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 | Environment Setup | Thiết lập Git Repository, Docker (nếu có), cài đặt thư viện lõi: Pandas, PyArrow, LangChain/LlamaIndex, ChromaDB. | P0 | Người B | Repo đã khởi tạo với cấu trúc chuẩn; file .gitignore hoạt động tốt; môi trường ảo cài đủ thư viện cần thiết. |
| SYS-02 | Vector DB Initialization | Khởi tạo ChromaDB cục bộ. Lựa chọn Model Embedding phù hợp (ví dụ: vietnamese-sbert). | P0 | Người B | Database khởi tạo thành công; có thể lưu trữ dữ liệu bền vững (Persistent) và load được model Embedding. |
| SYS-03 | Metadata Engineering | Thiết kế cấu trúc Metadata bao gồm: so_hieu, loai_van_ban, ngay_ban_hanh để phục vụ tính năng lọc nâng cao. | P1 | Người B | Các trường Metadata được gán chính xác cho từng vector; hệ thống lọc được văn bản theo các tiêu chí này. |
| AI-01 | RAG Basic Pipeline | Xây dựng quy trình: Query -> Vector Search -> Context Retrieval -> LLM (Gemma 3.0) -> Draft Document. | P0 | Người B | Hệ thống trả về văn bản dự thảo có nội dung liên quan trực tiếp đến câu truy vấn của người dùng. |
| AI-02 | Prompt Engineering v1 | Thiết kế System Prompt mẫu cho việc soạn thảo "Quyết định" dựa trên các căn cứ pháp lý được tìm thấy. | P1 | Cả hai | AI sinh ra văn bản đúng cấu trúc "Quyết định" của Việt Nam (Căn cứ... Quyết định...); trích dẫn đúng số hiệu luật. |

### Giai đoạn 3: Mở rộng & Tích hợp Dữ liệu (Full-scale Integration)

Mục tiêu: Nâng cấp hệ thống lên 35,000 dòng đa dạng loại văn bản.

| ID | Task Name | Description | Priority | PIC | Acceptance Criteria (Tiêu chí hoàn thành) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-05 | Batch Processing (35k) | Chạy script tải và làm sạch 35,000 dòng. Thực hiện kiểm tra trùng lặp (De-duplication). | P0 | Người A | Đã sở hữu tệp dữ liệu sạch hoàn toàn 35k dòng; không có văn bản bị lặp lại trong cơ sở dữ liệu. |
| DE-06 | Legal Extraction | Sử dụng NLP/Regex nâng cao để trích xuất mối quan hệ giữa các văn bản (Văn bản A căn cứ vào Luật B). | P1 | Người A | Trích xuất thành công danh sách các văn bản "Căn cứ" vào Metadata để phục vụ việc truy xuất đa tầng. |
| SYS-04 | Full-scale Indexing | Thực hiện Embedding cho toàn bộ 35,000 dòng. Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn trên tập dữ liệu lớn. | P0 | Người B | Toàn bộ 35k dòng được nạp vào Vector DB; thời gian tìm kiếm không tăng đáng kể so với bản 2k dòng. |
| AI-03 | Hybrid Search Implementation | Kết hợp Semantic Search (Vector) và Keyword Search (BM25) để đảm bảo tìm đúng Số hiệu văn bản 100%. | P1 | Người B | Tìm được chính xác văn bản khi người dùng nhập số hiệu cụ thể (ví dụ: "123/2024/NĐ-CP"). |

### Giai đoạn 4: Hoàn thiện & Đóng gói (UI & Evaluation)

Mục tiêu: Xây dựng giao diện người dùng và đánh giá chất lượng.

| ID | Task Name | Description | Priority | PIC | Acceptance Criteria (Tiêu chí hoàn thành) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Streamlit/Web Interface | Xây dựng giao diện nhập yêu cầu (Prompt), hiển thị kết quả truy xuất và văn bản dự thảo. | P1 | Người B | Giao diện chạy mượt trên trình duyệt; hiển thị rõ ràng nội dung dự thảo và các tài liệu nguồn tham khảo. |
| UI-02 | Document Export | Tích hợp tính năng xuất văn bản dự thảo ra file .docx theo đúng format hành chính Việt Nam. | P2 | Người B | File Word xuất ra có định dạng chuẩn (Times New Roman, cỡ chữ 14, căn lề chuẩn theo quy định). |
| QA-01 | Evaluation & Testing | Đánh giá độ chính xác của văn bản dựa trên các tiêu chí: Đúng căn cứ, đúng thể thức, hành văn logic. | P1 | Cả hai | Có bộ câu hỏi kiểm thử và báo cáo tỷ lệ phản hồi chính xác (Accuracy) của hệ thống. |
| DOC-01 | Final Documentation | Hoàn thiện file README trên GitHub, tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo đồ án. | P1 | Cả hai | Repo có đầy đủ hướng dẫn cài đặt từ A-Z; video demo và báo cáo tổng kết đạt yêu cầu. |