THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CƠ QUAN A

---------------------

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN:

XÂY DỰNG AI HỖ TRỢ SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ỨNG DỤNG MÔ HÌNH RAG

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Nguyễn Quang Anh      LỚP: 23T_DT1

Cáp Kim Khánh 		LỚP: 23T_DT1

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:  TS. Trịnh Công Duy

Đà Nẵng, 03/2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ	7

I. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án	7

II. Tên dự án	8

III. Tích hợp trên Hệ thống quản lý nội bộ địa phương(Hệ thống nội bộ)	8

IV. Thời gian thực hiện	8

V. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt	8

VI. Khái quát nội dung thực hiện	9

VII. Tuân thủ khung kiến trúc	11

VIII. Đề xuất cấp độ an toàn thông tin	12

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT	13

I. Hiện trạng ứng dụng CNTT và quy trình nghiệp vụ tại các đơn vị	13

1. Hiện trạng ứng dụng phần mềm văn phòng và quản lý văn bản	13

2. Hiện trạng khai thác tri thức và quy trình soạn thảo văn bản	13

3. Những khó khăn, tồng tại và rủi ro an toàn thông tin từ Cloud AI	14

II. Hiện trạng hạ tầng CNTT tại các phòng ban trong đơn vị	14

1. Hiện trạng thiết bị làm việc cá nhân	14

2. Hiện trạng lưu trữ và cấu trúc dữ liệu cục bộ	15

III. Hiện trạng về nhân lực CNTT	15

1. Đối với nhóm người dùng cuối ( Là cán bộ, chuyên viên)	15

2. Đối với đội ngũ chuyên trách CNTT (Quản trị hệ thống của đơn vị)	15

3. Đánh giá chung và yêu cầu đặt ra về nhân lực	16

IV. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế	16

1. Nguyên nhân khách quan: Sự bùng nổ và phức tạp của hệ thống tri thức hành chính	16

2. Nguyên nhân chủ quan: Sự lạc hậu của công cụ hỗ trợ và hạ tầng kỹ thuật	17

3. Rào cản về an toàn thông tin và chủ quyền dữ liệu	17

V. Sự cần thiết phải đầu tư	17

1. Đảm bảo chủ quyền dữ liệu và an toàn thông tin tuyệt đối	17

2. Đột phá về năng suất lao động và chuẩn hoá chất lượng văn bản	18

3. Bảo vệ và số hoá kho tàng tri thức	18

4. Tuân thủ định hướng pháp lý và chiến lược Chuyển đổi số	18

VI. Mối liên hệ của dự án với hệ thống ứng dụng CNTT khác	19

1. Liên hệ với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (eOffice)	19

2. Liên hệ với Hệ sinh thái tài liệu điện tử và trình duyệt Web	19

3. Liên hệ với Hệ thống Xác thực tập trung	19

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ	20

I. Phân tích Hệ thống	20

1. Mô tả quy trình nghiệp vụ	20

2. Đề xuất Quy trình tin học hóa	25

II. Xác định khối lượng công việc	32

1. Khảo sát hiện trạng, khảo sát lấy ý kiến người dùng	32

2. Xây dựng phần mềm nội bộ	32

3. Kiểm thử từng chức năng phần mềm nội bộ, chạy thử	33

4. Kiểm thử an toàn an ninh thông tin phần mềm nội bộ	33

5. Cài đặt ứng dụng	33

6. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng	33

III. Phân tích các yêu cầu của phần mềm	34

1. Yêu cầu chức năng của phần mềm	34

2. Yêu cầu Kiểm thử phần mềm	36

3. Yêu cầu phi chức năng	36

III. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ	39

1. Giải pháp đồng bộ, chia sẻ dữ liệu	40

2. Giải pháp lưu ký và bảo mật	41

3. Giải pháp xây dựng và vận hành CSDL	43

4. Giải pháp kiểm thử chức năng	44

5. Giải pháp kiểm thử an toàn thông tin	46

IV. Danh mục các chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng	47

1. Bảng danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng	47

2. Tiêu chuẩn chuyên ngành văn thư, lưu trữ	48

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	49

I. Mô hình tổng thể hệ thống	49

1. Mô hình logic	49

2. Mô hình kiến trúc vật lý	49

II. Thiết kế chi tiết	49

1. Danh sách các tác nhân	49

2. Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng	49

3. Mô tả chi tiết các Use Case (trường hợp sử dụng)	49

4. Mô tả chi tiết từng Use Case	49

III. Thiết kế cơ sở dữ liệu	49

1. Mô hình cơ sở dữ liệu	49

2. Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng	49

IV. Thiết kế giao diện	49

CHƯƠNG V. DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI	50

I. Dự toán dự án	50

1. Căn cứ lập dự toán	50

2. Dự toán chi tiết	50

II. Tiến độ triển khai	50

III. Phương án tổ chức thực hiện, đưa vào vận hành, khai thác	50

1. Phương án cài đặt, triển khai	50

2. Phương án đào tạo	50

3. Phương án vận hành, quản lý, khai thác	50

4. Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống	50

5. Phương án nghiệm thu sản phẩm, tiêu chí nghiệm thu, các bước thực hiện và các cá nhân tham gia vào quá trình nghiệm thu	50

6. Cam kết của đơn vị phát triển về quá trình bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau khi hệ thống đưa và vận hành, khai thác	50

MỤC LỤC CÁC HÌNH ẢNH

MỤC LỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

# CHƯƠNG I.
GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ

## I. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án

- Căn cứ Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn của đơn vị;

- Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách đơn vị;

- Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách đơn vị;

- Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 về việc ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn của đơn vị;

- Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;

- Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 về việc ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn của đơn vị;

- Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;

- Căn cứ Quyết định của Ban Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư phần mềm theo dõi tiến độ công việc trên môi trường internet;

- Quyết định số .../QĐ-GĐ ngày 22/5/2025 của Ban Giám đốc địa phươngvề việc phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Đề án CNTT địa phương năm 2026;

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-GĐ ngày 27/05/2025 của Ban Giám đốc địa10 phương về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (bao gồm kinh phí Đề án CNTT) năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố;

- Nghị định số 98/2025/NQ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ về việc ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; thuê hàng hóa, dịch vụ và các nhiệm vụ cần thiết khác.

## II. Tên dự án

Xây dựng AI hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính ứng dụng mô hình RAG.

Áp dụng cho đơn vị:

- Giai đoạn 1 (Thí điểm và tối ưu hoá): áp dụng chuyên sâu cho văn phòng, Ban Hành chính, Ban Pháp chế (hoặc các phòng ban tham mưu có tần suất xử lý, ban hành văn bản quy phạm/hành chính cao nhất).

- Giai đoạn (Mở rộng toàn hệ thống): Triển khai cho các cơ quan tham mưu, các đơn vị thành viên, Báo, Phòng Đào tạo, Ban điều hành chi nhánh.

Đã triển khai giai đoạn 1 ◻ giai đoạn 2 ◻ giai đoạn 3 ◻ giai đoạn 4 ◻

## III. Tích hợp trên Hệ thống quản lý nội bộ địa phương(Hệ thống nội bộ)

◻ Có ◻ Không

## IV. Thời gian thực hiện

12 Tuần ( Từ 01/03/2026 đến 31/05/2026)

## V. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt

Căn cứ Đề cương nhiệm vụ dự án/đồ án Công nghệ thông tin năm 2026 đã được Giảng viên hướng dẫn TS. Trịnh Công Duy phê duyệt, nội dung và quy mô của dự án bao gồm:

- Phạm vi triển khai: Hệ thống AI (ứng dụng công nghệ RAG) được triển khai thử nghiệm đến các cơ quan tham mưu, giúp việc Công ty, các đơn vị thành viên, Báo, Phòng Đào tạo, Ban điều hành và các chi nhánh trực thuộc. Mục tiêu nhằm hỗ trợ cán bộ, chuyên viên tra cứu ngữ nghĩa quy định, chính sách và tự động hóa một phần công tác soạn thảo văn bản hành chính, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ.

- Yêu cầu mở rộng: Kiến trúc phần mềm, bao gồm cơ sở dữ liệu Vector và lõi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), phải đảm bảo hiệu năng xử lý truy vấn đồng thời. Ứng dụng sẵn sàng tích hợp (qua API) vào hệ thống quản lý văn bản điều hành đa cấp hiện tại và đáp ứng khả năng mở rộng quy mô dữ liệu trong tương lai.

## VI. Khái quát nội dung thực hiện

Trong phạm vi dự án "Xây dựng AI hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính", khái quát các nội dung trọng tâm thực hiện được phân bổ thành 05 nhóm công việc chính như sau:

- Công việc 1: Xây dựng phần mềm và Tích hợp lõi AI (RAG Engine) Phát triển hệ thống theo kiến trúc vi dịch vụ (Microservices), bao gồm các chức năng cốt lõi:

| STT | Phân nhóm / Tên chức năng | Mô tả chi tiết yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I | Nhóm Chức năng Quản trị Hệ thống & Cấu hình AI |  |
| 1 | Quản lý danh mục nhóm quyền | Phân quyền chi tiết (RBAC) cho Quản trị viên, Chuyên viên soạn thảo, Lãnh đạo phê duyệt. Đảm bảo cô lập dữ liệu (Data Isolation) theo phòng ban. |
| 2 | Quản lý danh mục người dùng | Thêm, sửa, xóa, khóa tài khoản; cấp phát thông tin đăng nhập. |
| 3 | Quản lý cấu hình API & LLM | Giao diện cấu hình API Keys cho các dịch vụ LLM (VD: OpenAI, Gemini) và các mô hình Embedding. Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các mô hình. |
| 4 | Quản lý System Prompts | Cấu hình và chuẩn hóa các "Lời nhắc hệ thống" (System Prompts) định hướng hành vi của AI (VD: "Bạn là trợ lý pháp lý...", "Văn phong hành chính chuẩn..."). |
| 5 | Nhật ký hệ thống & API Logs | Lưu vết (Log) toàn bộ lịch sử thao tác người dùng và lịch sử gọi API đến LLM để kiểm soát chi phí (Token usage) và bảo mật. |
| II | Nhóm Chức năng Quản lý Kho tri thức (RAG Ingestion Pipeline) |  |
| 6 | Quản lý kho văn bản nguồn | Cho phép tải lên các tệp tài liệu (PDF, DOCX, TXT) là các quy định, nghị định, quy chế nội bộ. Quản lý Metadata (Loại văn bản, Ngày ban hành, Cơ quan ban hành). |
| 7 | Trích xuất và Số hóa văn bản | Tích hợp công cụ OCR để đọc các văn bản scan. Bóc tách nội dung thô (Text Extraction) từ các định dạng tệp khác nhau. |
| 8 | Phân mảnh dữ liệu (Chunking) | Xử lý chia nhỏ văn bản gốc thành các đoạn (chunks) theo ngữ nghĩa, điều luật hoặc số lượng token cấu hình trước. Đảm bảo tính toàn vẹn của một điều khoản. |
| 9 | Đồng bộ Vector Database | Thực hiện nhúng (Embedding) các đoạn văn bản (chunks) thành vector và lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu Vector (Vector DB). Có cơ chế cập nhật/xóa vector khi văn bản gốc bị thay đổi hoặc hết hiệu lực. |
| III | Nhóm Chức năng Trợ lý AI & Không gian soạn thảo (RAG Retrieval & Generation) |  |
| 10 | Tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search) | Cho phép người dùng tra cứu tài liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì từ khóa chính xác. Truy xuất các đoạn văn bản có ý nghĩa tương đồng nhất từ Vector DB. |
| 11 | Trợ lý Chat AI (Chatbot) | Giao diện trò chuyện tương tác. AI tiếp nhận câu hỏi, tự động truy xuất ngữ cảnh từ Vector DB và tổng hợp câu trả lời dựa trên tài liệu nội bộ (chống ảo giác - Hallucination). |
| 12 | Không gian soạn thảo thông minh | Tích hợp Editor (trình soạn thảo văn bản phong phú). AI hỗ trợ tự động sinh bản nháp văn bản (Tờ trình, Báo cáo, Thông báo) dựa trên các ý chính do chuyên viên cung cấp và tham chiếu đúng mẫu quy định. |
| 13 | Trích dẫn nguồn tham chiếu | Bắt buộc AI phải đính kèm đường dẫn/số hiệu của văn bản gốc (Nghị định, Quy chế nào, Điều khoản nào) đã được sử dụng để sinh ra câu trả lời. |
| 14 | Quản lý lịch sử hội thoại | Lưu trữ các phiên làm việc (Chat sessions) của từng cá nhân. Cho phép tiếp tục, đổi tên hoặc xóa các luồng công việc đang soạn thảo dở dang. |
| IV | Nhóm Chức năng Thống kê, Báo cáo & Đánh giá |  |
| 15 | Đánh giá chất lượng AI (Feedback) | Tích hợp cơ chế phản hồi (Thumbs up/down hoặc bình luận) ngay trên câu trả lời của AI để thu thập dữ liệu tinh chỉnh mô hình sau này. |
| 16 | Dashboard Thống kê | Trực quan hóa dữ liệu: Tần suất sử dụng AI theo phòng ban, số lượng tài liệu đã vector hóa, mức độ tiêu thụ Token. |

- Công việc 2: Kiểm thử chức năng và Đánh giá Mô hình AI

+ Kiểm thử phần mềm: Xây dựng Usecase kiểm thử các chức năng quản trị, luồng dữ liệu đầu vào/đầu ra, đảm bảo UI/UX hoạt động mượt mà.

+ Đánh giá AI (AI Evaluation): Kiểm thử độ chính xác của luồng RAG (Retrieval Accuracy) và kiểm soát hiện tượng ảo giác (Hallucination) của LLM dựa trên bộ câu hỏi test chuẩn (Ground Truth) từ các nghiệp vụ hành chính thực tế.

- Công việc 3: Kiểm thử An toàn an ninh thông tin

+ Thực hiện rà quét, đánh giá lỗ hổng bảo mật cho ứng dụng web, máy chủ và CSDL.

+ Kiểm thử tính cô lập dữ liệu (Data Isolation): Đảm bảo các luồng truy vấn (Prompt) không làm rò rỉ dữ liệu văn bản nội bộ nhạy cảm ra bên ngoài hoặc học chéo giữa các tài khoản không cùng quyền hạn. Xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin theo quy định.

- Công việc 4: Cài đặt và Triển khai ứng dụng

+ Triển khai phần mềm lên hạ tầng máy chủ của đơn vị (On-premise hoặc Private Cloud).

+ Đóng gói hệ thống bằng Docker/Kubernetes, thiết lập kết nối giữa Web Server, SQL Database và Vector Database.

- Công việc 5: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng và Chuyển giao

+ Biên soạn tài liệu HDSD và tài liệu Quản trị hệ thống.

+ Đào tạo nhóm Người dùng cuối (Chuyên viên, Lãnh đạo) về cách thức thao tác phần mềm và kỹ năng Prompt Engineering cơ bản (cách đặt câu hỏi cho AI để đạt hiệu quả cao nhất).

+ Đào tạo nhóm Quản trị viên (IT) về cách vận hành luồng Data Ingestion, cập nhật kho Vector khi có văn bản mới.

## VII. Tuân thủ khung kiến trúc

Dự án “Xây dựng AI hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính ứng dụng mô hình RAG” được thiết kế và tuân thủ theo các khung kiến trúc sau:

- Về kiến trúc ứng dụng: Áp dụng kiến trúc vi dịch vụ (MicroServices), cho phép tách biệt lõi xử lý AI (AI Engine) và giao diện người dùng (Client Web/App). Điều này đảm bảo hệ thống có thể dễ dàng cung cấp API tích hợp vào các phần mềm Quản lý văn bản điều hành.

- Về kiến trúc dữ liệu AI: Áp dụng Kiến trúc tham chiếu RAG (Retrieval-Augmented Generation Reference Architecture), phân tách rõ ràng 3 luồng xử lý: luồng thu thập và vector hoá dữ liệu (Ingestion Pipeline), luồng truy xuất không gian vector (Retrieval Pipeline) và luồng sinh ngữ cảnh bằng mô hình ngôn ngữ lớn (Generation Pipeline).

## VIII. Đề xuất cấp độ an toàn thông tin

Phần mềm theo dõi tiến độ công việc đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp 3

# CHƯƠNG II.
HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT

## I. Hiện trạng ứng dụng CNTT và quy trình nghiệp vụ tại các đơn vị

### 1. Hiện trạng ứng dụng phần mềm văn phòng và quản lý văn bản

Thực trạng triển khai: Hiện nay, 100% các cơ quan tham mưu, các đơn vị thành viên, Báo, Phòng Đào tạo, Ban điều hành chi nhánh và các chi nhánh trực thuộc đều đã ứng dụng đồng bộ bộ phần mềm Microsoft Office (chủ yếu là MS Word) để soạn thảo văn bản. Đồng thời, công tác luân chuyển, trình ký và phát hành văn bản được thực hiện hoàn toàn trên Hệ thống Quản lý văn bản điều hành (eOffice) của đơn vị.

Điểm nghẽn về mặt công nghệ: Các phần mềm hiện tại mới chỉ đóng vai trò là "công cụ trình bày" và "lưu trữ tĩnh". Hệ thống eOffice chỉ hỗ trợ tìm kiếm văn bản bằng từ khóa chính xác. Hoàn toàn chưa có sự liên kết thông minh về mặt ngữ nghĩa giữa văn bản đang soạn thảo với kho dữ liệu văn bản pháp quy, nghị quyết, quy chế nội bộ đã ban hành trước đó.

### 2. Hiện trạng khai thác tri thức và quy trình soạn thảo văn bản

Quy trình nghiệp vụ thủ công: Quá trình soạn thảo một văn bản hành chính/tờ trình chuyên môn hiện nay đang diễn ra theo quy trình thủ công gồm 4 bước:

- (1) Xác định căn cứ pháp lý

- (2) Tìm kiếm tệp tin mẫu/văn bản cũ tương đương

- (3) Sao chép và chỉnh sửa (Copy-Paste)

- (4) Rà soát lại viện dẫn.

Quy trình này phụ thuộc 100% vào trí nhớ và kinh nghiệm cá nhân của chuyên viên.

Sự phân mảnh tri thức: Mỗi đơn vị mang một đặc thù nghiệp vụ riêng (ví dụ: Phòng Đào tạo quản lý quy chế tuyển sinh/đào tạo; Khối Báo chí quản lý quy định xuất bản; Ban điều hành chi nhánh quản lý chỉ thị kinh doanh). Các mẫu văn bản và thuật ngữ chuyên ngành hiện đang bị phân mảnh, lưu trữ rời rạc trên máy tính cá nhân của từng chuyên viên. Thiếu một cơ chế kế thừa chéo, dẫn đến tình trạng các văn bản ban hành đôi khi không đồng nhất về văn phong hành chính và căn cứ pháp lý.

### 3. Những khó khăn, tồng tại và rủi ro an toàn thông tin từ Cloud AI

Áp lực năng suất và sai sót pháp lý: Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật và quy chế nội bộ của đơn vị, nhà nước liên tục được cập nhật và thay thế. Việc tra cứu thủ công khiến chuyên viên mất khoảng 60-70% thời gian làm việc chỉ để "đi tìm ngữ cảnh" thay vì tập trung tư duy chuyên môn. Hậu quả tất yếu là rủi ro sai sót trong việc viện dẫn các điều khoản đã hết hiệu lực, hoặc bỏ sót các quy định mới.

Rủi ro lộ lọt dữ liệu: Đứng trước áp lực công việc và sự phổ biến của các công cụ Trí tuệ nhân tạo, một bộ phận cán bộ có xu hướng tự ý sử dụng các dịch vụ AI đám mây công cộng (như ChatGPT, Gemini, Claude, …) để tóm tắt tài liệu hoặc hỗ trợ viết nháp văn bản. Hành vi tải các bản dự thảo, quy chế nội bộ chưa ban hành (dữ liệu nhạy cảm) lên máy chủ của bên thứ ba đang tạo ra lỗ hổng an ninh thông tin nghiêm trọng, vi phạm trực tiếp các quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh và chủ quyền dữ liệu số của đơn vị, nhà nước.

## II. Hiện trạng hạ tầng CNTT tại các phòng ban trong đơn vị

### 1. Hiện trạng thiết bị làm việc cá nhân

Về cấu hình phần cứng tiêu chuẩn: Qua khảo sát thực tế tại các phòng ban, đơn vị, thiết bị làm việc được cấp phát cho chuyên viên chủ yếu là máy tính cá nhân (PC/Laptop) phục vụ mục đích văn phòng cơ bản. Cấu hình phổ biến sử dụng bộ vi xử lý (CPU) đa dụng kiến trúc x86 (Intel Core i3/i5 hoặc tương đương), bộ nhớ trong (RAM) dao động từ 8GB đến 16GB và sử dụng card đồ họa tích hợp (Integrated GPU).

Về năng lực tính toán AI: Để vận hành trơn tru một hệ thống AI khép kín (bao gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn - LLM cỡ nhỏ đến trung bình như Llama-3 8B, mô hình Embedding và Vector Database), máy tính yêu cầu khả năng tính toán song song cường độ cao và dung lượng bộ nhớ lớn (khuyến nghị RAM/VRAM tối thiểu từ 16GB - 32GB trở lên). Hệ thống máy tính hiện tại hoàn toàn thiếu vắng các Đơn vị xử lý đồ họa rời (GPU) hoặc Đơn vị xử lý thần kinh (NPU) chuyên dụng. Việc cố gắng ép luồng suy luận của LLM chạy trên CPU đa dụng hiện tại sẽ dẫn đến hiện tượng quá tải, tốc độ phản hồi cực chậm (chỉ đạt 1-2 tokens/giây) và thường xuyên gây treo máy, không đáp ứng được yêu cầu về thời gian thực trong môi trường làm việc hành chính.

### 2. Hiện trạng lưu trữ và cấu trúc dữ liệu cục bộ

Phương thức lưu trữ truyền thống: Toàn bộ kho tri thức nội bộ, bao gồm các văn bản quy phạm, mẫu tờ trình, hợp đồng, báo cáo chuyên đề hiện đang được lưu trữ dưới dạng các tệp tin phi cấu trúc (chủ yếu định dạng .pdf, .docx, .xlsx). Các tệp này nằm rải rác trên các thư mục cá nhân (ổ C:, D:) hoặc trên các ổ đĩa dùng chung qua mạng LAN (Shared Drives). Dữ liệu ở trạng thái "tĩnh", phụ thuộc hoàn toàn vào cách đặt tên thư mục thủ công của từng chuyên viên.

Khoảng trống về cơ sở dữ liệu AI: Hệ thống hiện hành không có bất kỳ công cụ nào để số hóa và chuyển đổi các tệp tin văn bản này thành không gian toán học (Vector). Do thiếu nền tảng Cơ sở dữ liệu không gian Vector được cài đặt cục bộ, các phần mềm hiện tại không thể thực hiện kỹ thuật phân mảnh ngữ nghĩa và Tìm kiếm tương đồng. Điều này khiến khối lượng tri thức khổng lồ của đơn vị không thể được khai thác tự động để cung cấp ngữ cảnh cho các câu lệnh (Prompt) khi chuyên viên cần soạn thảo văn bản mới.

## III. Hiện trạng về nhân lực CNTT

### 1. Đối với nhóm người dùng cuối ( Là cán bộ, chuyên viên)

Mức độ sẵn sàng về kỹ năng số: 100% cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan tham mưu, đơn vị thành viên, Báo và Phòng Đào tạo đều có trình độ tin học văn phòng từ khá trở lên. Đội ngũ đã quen thuộc với việc thao tác trên máy tính cá nhân, sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office và hệ thống Quản lý văn bản điều hành (eOffice) hằng ngày. Tâm lý người dùng rất cởi mở và mong muốn có các công cụ công nghệ mới để giảm tải áp lực công việc thủ công.

Khoảng trống về kỹ năng ứng dụng AI: Do hệ thống hiện tại chưa có các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo nội bộ, người dùng hoàn toàn chưa được trang bị kỹ năng "ra lệnh" cơ bản (Prompt). Cán bộ chưa biết cách đặt câu lệnh, cung cấp ngữ cảnh hoặc tương tác với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để AI hiểu và sinh ra các văn bản hành chính đúng chuẩn, chính xác như mong muốn.

### 2. Đối với đội ngũ chuyên trách CNTT (Quản trị hệ thống của đơn vị)

Năng lực hiện tại: Đơn vị hiện có bộ phận/cán bộ chuyên trách CNTT chịu trách nhiệm vận hành mạng LAN, hỗ trợ kỹ thuật phần cứng máy tính (Helpdesk) và quản trị hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) cơ bản.

Hạn chế về công nghệ AI và dữ liệu lớn: Công nghệ RAG và kiến trúc Server AI tập trung (RAG trên máy chủ nội bộ) là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đội ngũ IT hiện tại chưa có kinh nghiệm trong việc cài đặt, cấu hình và tối ưu hóa các phần mềm lõi như Ollama/vLLM trên máy chủ GPU, quản trị Vector Database tập trung và vận hành container Docker/Kubernetes. Thiếu hụt kỹ năng quản trị luồng dữ liệu: Khi có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, cán bộ IT chưa nắm được quy trình chuẩn hóa, phân mảnh và chuyển đổi vector để cập nhật vào "bộ não" của AI một cách an toàn mà không làm hỏng dữ liệu cũ.

### 3. Đánh giá chung và yêu cầu đặt ra về nhân lực

Đánh giá: Nguồn nhân lực của đơn vị đã có nền tảng tin học cơ bản vững chắc, sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới. Tuy nhiên, kiến thức chuyên môn sâu về vận hành và khai thác hệ thống AI cục bộ (Local AI) vẫn là một khoảng trống lớn.

Yêu cầu đối với dự án: Hệ thống AI dù thông minh đến đâu cũng cần con người vận hành đúng cách. Do đó, trong phạm vi triển khai dự án, bắt buộc phải thiết kế một gói Đào tạo và Chuyển giao công nghệ toàn diện, bao gồm:

- Đào tạo kỹ năng khai thác, tương tác và tinh chỉnh câu lệnh (Prompt) cho người dùng cuối (là các cán bộ, công nhân viên chức, chuyên viên ở từng đơn vị).

- Chuyển giao công nghệ quản trị Vector Database, giám sát tài nguyên phần cứng (GPU/RAM) và cập nhật mô hình cho đội ngũ IT chuyên trách.

## IV. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế

### 1. Nguyên nhân khách quan: Sự bùng nổ và phức tạp của hệ thống tri thức hành chính

Khối lượng văn bản quy phạm quá lớn: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và quy định nội bộ của từng đơn vị liên tục được sửa đổi, bổ sung và thay thế với tốc độ nhanh. Việc ghi nhớ và cập nhật thủ công các thay đổi này vượt quá khả năng xử trị của cá nhân chuyên viên, dẫn đến việc khó tránh khỏi các sai sót về căn cứ pháp lý trong soạn thảo.

Đặc thù ngôn ngữ hành chính: Văn bản hành chính đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về thuật ngữ và cấu trúc. Sự thiếu hụt các công cụ tự động hóa việc chuẩn hóa văn phong dẫn đến tình trạng chất lượng văn bản không đồng nhất giữa các đơn vị thành viên và các chi nhánh.

### 2. Nguyên nhân chủ quan: Sự lạc hậu của công cụ hỗ trợ và hạ tầng kỹ thuật

Thiếu hụt giải pháp phần mềm chuyên dụng: Hiện tại, đơn vị vẫn đang vận hành dựa trên các phần mềm văn phòng truyền thống, vốn chỉ có chức năng xử lý văn bản thô mà thiếu đi khả năng "trí tuệ hóa" dữ liệu. Chưa có một giải pháp phần mềm nội bộ nào được thiết kế theo kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) để có thể "đọc và hiểu" kho tri thức đặc thù của từng đơn vị.

Hạ tầng phần cứng chưa được định hướng cho AI: Trong các giai đoạn đầu tư trước đây, cấu hình máy tính cá nhân chỉ được thiết kế để đáp ứng các tác vụ văn phòng nhẹ nhàng. Sự thiếu vắng các bộ vi xử lý có kiến trúc tối ưu cho AI (GPU/NPU) và dung lượng RAM hạn chế đã trở thành rào cản kỹ thuật trực tiếp, khiến việc triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phục vụ toàn đơn vị đòi hỏi phải đầu tư một máy chủ AI chuyên dụng với GPU hiệu năng cao thay vì cài đặt phân tán trên từng máy cá nhân.

### 3. Rào cản về an toàn thông tin và chủ quyền dữ liệu

Mâu thuẫn giữa nhu cầu và bảo mật: Nhu cầu ứng dụng AI của cán bộ là thực tế là rất lớn, nhưng sự thiếu hụt các giải pháp AI chạy nội bộ (Offline) đã đẩy người dùng đến việc sử dụng các công cụ Cloud AI không được kiểm soát.

Hệ thống lưu trữ chưa được hiện đại hóa: Dữ liệu hiện tại chưa được cấu trúc hóa dưới dạng "không gian Vector". Do đó, các công cụ tìm kiếm hiện có không thể thực hiện truy xuất thông tin theo ngữ nghĩa, khiến kho tri thức tích lũy qua nhiều năm của đơn vị trở thành "dữ liệu chết", không thể tương tác và kế thừa một cách thông minh.

## V. Sự cần thiết phải đầu tư

Từ việc phân tích hiện trạng hạ tầng, năng lực ứng dụng CNTT và những điểm nghẽn trong quy trình nghiệp vụ hiện tại, có thể khẳng định việc đầu tư dự án "Xây dựng AI hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính" là đặc biệt cấp thiết, xuất phát từ các yêu cầu mang tính sống còn sau đây:

### 1. Đảm bảo chủ quyền dữ liệu và an toàn thông tin tuyệt đối

Tri thức nội bộ, các bản dự thảo quy chế, và văn bản hành chính là tài sản số vô giá và mang tính bảo mật cao của từng đơn vị, nhà nước. Việc trang bị một hệ thống Trí tuệ nhân tạo triển khai tập trung trên máy chủ nội bộ (On-premise Server AI) của đơn vị, cán bộ là giải pháp công nghệ duy nhất hiện nay để giải quyết bài toán "kép": Vừa cung cấp công cụ AI mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu của cán bộ, vừa triệt tiêu hoàn toàn rủi ro lộ lọt dữ liệu do thói quen sử dụng các nền tảng AI đám mây công cộng. Dữ liệu văn bản tuyệt đối không bị truyền tải ra khỏi hệ thống mạng nội bộ.

### 2. Đột phá về năng suất lao động và chuẩn hoá chất lượng văn bản

Dự án sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong phương thức làm việc tại các cơ quan tham mưu, đơn vị hành chính, các cơ quan ban ngành có liên quan:

- Thay đổi mô hình tra cứu: Chuyển dịch từ việc "con người tự tìm kiếm tài liệu vật lý" sang "máy móc tự động đề xuất ngữ cảnh pháp lý". Kỹ thuật tìm kiếm tương đồng của mô hình RAG giúp rút ngắn thời gian tổng hợp thông tin từ vài giờ xuống tính bằng giây.

- Chuẩn hóa đầu ra: Trợ lý AI sẽ dựa trên kho mẫu văn bản chuẩn của đơn vị sẽ giúp tự động hóa khâu tạo lập dự thảo, triệt tiêu các sai sót về viện dẫn điều khoản hết hiệu lực, đảm bảo 100% văn bản ban hành đồng nhất về văn phong và hình thức kỹ thuật.

### 3. Bảo vệ và số hoá kho tàng tri thức

Việc triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu Vector sẽ phá vỡ tình trạng "phân mảnh tri thức" hiện đang tồn tại cục bộ tại từng phòng ban (Cơ quan nhà nước, phòng Đào tạo, Ban điều hành, Khối Báo chí...). Toàn bộ kinh nghiệm xử lý công việc, các mẫu tờ trình, công văn xuất sắc trong quá khứ sẽ được số hóa thành không gian toán học, trở thành một "bộ não" thường trực sẵn sàng hỗ trợ, đào tạo và định hướng cho cả các chuyên viên, cán bộ mới tiếp nhận công việc.

### 4. Tuân thủ định hướng pháp lý và chiến lược Chuyển đổi số

Việc đầu tư dự án hoàn toàn bám sát và cụ thể hóa các định hướng mới nhất của Nhà nước và Công ty về chuyển đổi số:

- Tuân thủ Nghị định 45/2026/NĐ-CP về việc ưu tiên quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách/doanh nghiệp vào các nền tảng công nghệ mới (AI, Big Data), có tính lan tỏa và hiệu quả định lượng rõ ràng.

- Tạo lập nền tảng hạ tầng xử lý phân tán, chuẩn bị sẵn sàng kiến trúc vi dịch vụ để dễ dàng tích hợp qua API vào Hệ thống quản lý văn bản điều hành đa cấp của Công ty trong giai đoạn mở rộng sắp tới.

## VI. Mối liên hệ của dự án với hệ thống ứng dụng CNTT khác

Mặc dù dự án hệ thống AI hỗ trợ soạn thảo văn bản được xây dựng mới hoàn toàn nhưng dự án này vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với hệ sinh thái ứng dụng CNTT hiện tại của đơn vị nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả:

### 1. Liên hệ với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (eOffice)

Đồng bộ tri thức đầu vào: Hệ thống AI hoạt động như một nền tảng thu thập dữ liệu. Thông qua API hoặc cơ chế xuất/nhập tệp tin, các văn bản quy phạm, quy chế mới nhất đã được ban hành trên eOffice sẽ được đưa vào làm dữ liệu huấn luyện (lưu trữ tại Vector Database) của phần mềm AI, giúp Trợ lý ảo luôn nắm bắt thông tin cập nhật nhất.

Luồng công việc đầu ra: Sau khi người dùng tương tác, tải tài liệu lên trang Web AI để chỉnh sửa và hoàn thiện bản nháp, kết quả cuối cùng sẽ được tải về máy và đẩy ngược lên hệ thống eOffice để thực hiện quy trình trình ký, phát hành văn bản theo quy định.

### 2. Liên hệ với Hệ sinh thái tài liệu điện tử và trình duyệt Web

Định dạng tương thích đa nền tảng: Hệ thống giao tiếp với các phần mềm văn phòng (Microsoft Word, Adobe Reader, …) thông qua chuẩn định dạng tệp tin. Người dùng có thể tải lên các tệp .pdf, .docx để AI đọc ngữ cảnh và tải về các dự thảo văn bản đã được AI hỗ trợ viết dưới định dạng .docx để tiếp tục tinh chỉnh thủ công nếu cần.

Môi trường vận hành: Ứng dụng chạy trên nền tảng Web (Web-based Application), tương thích với mọi trình duyệt tiêu chuẩn (Chrome, Edge, Firefox, …) hiện có trên máy tính của chuyên viên, không đòi hỏi phải cài đặt thêm các ứng dụng nặng (Client App) trên máy tính cá nhân.

### 3. Liên hệ với Hệ thống Xác thực tập trung

Để đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện, hệ thống Web Chat AI có khả năng tích hợp với nền tảng xác thực Đăng nhập một lần (SSO) hoặc Active Directory (AD) của đơn vị. Điều này giúp cán bộ, chuyên viên sử dụng chính tài khoản nội bộ hiện có để đăng nhập vào Web Chat AI mà không cần tạo tài khoản mới, đồng thời giúp quản trị viên dễ dàng phân quyền truy cập kho tài liệu theo từng phòng ban, đơn vị.

# CHƯƠNG III.
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

## I. Phân tích Hệ thống

### 1. Mô tả quy trình nghiệp vụ

#### 1.1 Quy trình nghiệp vụ Tra cứu tài liệu và căn cứ pháp lý

Mô tả:

- Bước 1: Chuyên viên/cán bộ tiếp nhận yêu cầu soạn thảo văn bản từ lãnh đạo hoặc theo kế hoạch công tác.

- Bước 2: Chuyên viên tự tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, hoặc tài liệu mẫu cũ lưu trữ phân mảnh trên máy tính cá nhân hoặc tìm kiếm bằng từ khóa trên hệ thống eOffice.

- Bước 3: Chuyên viên mở từng tệp tin, đọc và chắt lọc thủ công các thông tin, điều khoản phù hợp để lấy ngữ cảnh làm căn cứ soạn thảo.

Đánh giá những hạn chế hiện tại:

- Tốn kém thời gian và nhân lực: Thao tác mở và đọc dò từng tệp tin (đặc biệt là các Nghị định, Thông tư dài hàng chục trang) để tìm ra đúng điều khoản cần thiết làm tiêu hao rất nhiều thời gian làm việc của chuyên viên.

- Điểm mù của tìm kiếm từ khóa: Công cụ tìm kiếm trên máy tính hoặc eOffice hiện tại chỉ tìm khớp theo từ vựng (không hiểu ngữ nghĩa). Nếu chuyên viên không nhớ chính xác từ khóa, nguy cơ bỏ sót các văn bản pháp lý quan trọng là rất cao.

- Khó khăn trong quản lý phiên bản: Dữ liệu lưu trữ phân mảnh trên máy cá nhân dễ dẫn đến việc chuyên viên vô tình sử dụng các tài liệu tham khảo đã cũ, chưa được cập nhật các quy định sửa đổi, bổ sung mới nhất.

#### 1.2 Quy trình nghiệp vụ Soạn thảo và rà soát văn bản

Mô tả:

- Bước 1: Dựa trên các tài liệu đã tra cứu, chuyên viên/cán bộ sao chép (copy-paste) nội dung, biểu mẫu sang tệp soạn thảo mới (Word).

- Bước 2: Chuyên viên/cán bộ tiến hành chỉnh sửa nội dung, cập nhật số liệu và diễn đạt lại văn phong cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện tại.

- Bước 3: Chuyên viên/cán bộ tự đối chiếu, rà soát lại bằng mắt thường tính hiệu lực của các điều khoản pháp lý đã trích dẫn trong bản thảo.

- Bước 4: Chuyên viên/cán bộ hoàn thiện tệp tin và trình lãnh đạo phê duyệt thông qua hệ thống eOffice.

Đánh giá những hạn chế hiện tại:

- Rủi ro sai sót pháp lý cao (Nghiêm trọng nhất): Việc rà soát tính hiệu lực của các điều khoản bằng mắt thường (Bước 3) hoàn toàn phụ thuộc vào trí nhớ và năng lực cá nhân. Điều này tiềm ẩn rủi ro rất lớn trong việc viện dẫn các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực hoặc bị thay thế.

- Thiếu tính đồng bộ và chuẩn hóa: Thao tác chắp vá từ nhiều nguồn mẫu khác nhau dễ dẫn đến tình trạng "râu ông nọ cắm cằm bà kia", khiến văn phong, định dạng của văn bản đầu ra không đồng nhất và thiếu tính chuyên nghiệp.

- Hiệu suất công việc bị giới hạn: Khối lượng công việc xử lý thủ công quá lớn khiến chuyên viên dễ bị quá tải, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm cần ban hành nhiều văn bản hành chính khẩn cấp.

#### 1.3 Quy trình nghiệp vụ Kiểm duyệt chất lượng và rút kinh nghiệm chuyên môn

Mô tả:

- Bước 1: Sau khi hoàn thiện bản thảo văn bản, chuyên viên/cán bộ thực hiện in ra bản giấy hoặc đính kèm tệp tin gửi qua hệ thống eOffice để trình Lãnh đạo phòng/Ban hoặc bộ phận pháp chế rà soát.

- Bước 2: Người kiểm duyệt đọc, rà soát thủ công và đánh dấu (ghi chú bằng bút đỏ trên giấy hoặc tạo comment trên tệp Word) các điểm sai sót về văn phong, lỗi trích dẫn pháp lý, cấu trúc văn bản và trả lại hồ sơ cho chuyên viên/ cán bộ.

- Bước 3: Chuyên viên tiếp nhận ý kiến phản hồi, tiến hành sửa chữa lại bản thảo cho đúng yêu cầu. Kinh nghiệm rút ra từ các lỗi sai này chủ yếu được chuyên viên/ cán bộ tự ghi nhớ theo trí nhớ cá nhân để áp dụng cho các lần soạn thảo sau.

Đánh giá những hạn chế hiện tại:

- Tri thức không được kế thừa và hệ thống hóa: Những lỗi sai và kinh nghiệm sửa đổi chỉ lưu lại dưới dạng "trí nhớ cá nhân" của chuyên viên/ cán bộ đó. Khi có nhân sự mới tiếp nhận công việc, Lãnh đạo lại phải tốn thời gian rà soát và sửa lại từ đầu những lỗi cơ bản tương tự do không có hệ thống nào ghi nhận lại các bài học kinh nghiệm.

- Tốn thời gian lặp lại quy trình sửa lỗi: Do không có một "kho tàng" chung ghi nhận các quy chuẩn văn phong hay các lỗi trích dẫn thường gặp đã được hiệu đính, quá trình "soạn thảo - trình duyệt - trả về sửa" bị lặp đi lặp lại nhiều lần, làm kéo dài thời gian ban hành văn bản.

- Thiếu công cụ lưu vết và đánh giá: Đơn vị không có hệ thống lưu trữ và thống kê tập trung các ý kiến phản hồi để đo lường xem lỗi nào thường xuyên xảy ra nhất, từ đó gây khó khăn cho việc quản lý chất lượng và chuẩn hóa nghiệp vụ chung cho toàn cơ quan.

#### 1.4 Quy trình nghiệp vụ Quản lý, lưu trữ và bảo mật tài liệu nội bộ

Mô tả:

- Bước 1: Cán bộ, chuyên viên thực hiện tiếp nhận và lưu trữ các văn bản quy phạm, tài liệu nội bộ hoặc các bản dự thảo nhạy cảm trực tiếp trên các ổ đĩa cá nhân (ổ C, D) của máy tính làm việc.

- Bước 2: Khi có nhu cầu phối hợp soạn thảo hoặc chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban, chuyên viên thực hiện sao chép qua thiết bị lưu trữ ngoại vi (USB) hoặc gửi tệp tin qua các kênh không chính thống như email cá nhân, các ứng dụng nhắn tin (Zalo, Telegram).

- Bước 3: Việc bảo mật tài liệu chủ yếu dựa trên ý thức cá nhân hoặc đặt mật khẩu thủ công cho từng tệp tin đơn lẻ (như đặt password cho file Word/PDF). IT nội bộ thực hiện rà soát an ninh định kỳ bằng các phần mềm diệt virus thông thường trên máy trạm.

Đánh giá những hạn chế hiện tại:

- Rủi ro rò rỉ dữ liệu mất kiểm soát: Việc chia sẻ tài liệu qua các ứng dụng bên ngoài và thiết bị ngoại vi khiến đơn vị không thể kiểm soát được số lượng bản sao và điểm đến cuối cùng của dữ liệu. Các thông tin nhạy cảm có nguy cơ bị lộ lọt ra ngoài hệ thống mạng nội bộ mà không có dấu vết để lại.

- Thiếu cơ chế phân quyền tri thức (Data Isolation): Do tài liệu lưu trữ phân mảnh trên máy cá nhân hoặc thư mục dùng chung (Shared Folder) đơn giản, đơn vị không thể thiết lập quyền truy cập chi tiết đến từng loại tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ. Một chuyên viên có thể tiếp cận được các tài liệu của phòng ban khác không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

- Không có khả năng truy vết và giám sát: Quy trình thủ công hoàn toàn thiếu tính năng nhật ký hệ thống (Audit trail). Lãnh đạo không thể biết được ai đã truy cập, chỉnh sửa hoặc tải về các văn bản quan trọng vào thời điểm nào, gây khó khăn cho công tác hậu kiểm và xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố an toàn thông tin.

### 2. Đề xuất Quy trình tin học hóa

#### 2.1 Quy trình tin học hóa Cập nhật kho tri thức

Mô tả:

- Bước 1: Quản trị viên/Chuyên viên chuyên trách đăng nhập vào hệ thống Web Chat AI nội bộ.

- Bước 2: Quản trị viên tải lên các tệp tài liệu mẫu, quy chế, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (định dạng PDF, DOCX) vào hệ thống.

- Bước 3: Hệ thống tự động kiểm tra, bóc tách nội dung văn bản và tiến hành phân mảnh ngữ nghĩa.

- Bước 4: Hệ thống tự động nhúng dữ liệu thành Vector và lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu Vector nội bộ để AI sẵn sàng sử dụng.

Đánh giá các ưu điểm mang lại:

- Biến dữ liệu "tĩnh" thành tri thức "động": Thay vì các tệp PDF/Word nằm "chết" trên ổ cứng cá nhân, thuật toán phân mảnh ngữ nghĩa và nhúng giúp hệ thống "hiểu" được nội dung văn bản. Dữ liệu được chuyển hóa thành dạng Vector, tạo ra một "bộ não" pháp lý chủ động.

- Tự động hóa và tập trung hóa: Quản trị viên chỉ cần tải tệp lên một lần, hệ thống tự động xử lý hàng nghìn trang tài liệu trong thời gian ngắn. Đảm bảo toàn bộ chuyên viên trong đơn vị đều được sử dụng chung một hệ quy chiếu pháp luật mới nhất, không còn tình trạng mỗi người dùng một phiên bản tài liệu khác nhau.

#### 2.2 Quy trình tin học hóa Hỗ trợ soạn thảo và tra cứu bằng AI (luồng RAG)

Mô tả:

- Bước 1: Chuyên viên đăng nhập vào hệ thống Web Chat AI và nhập yêu cầu (Prompt) bằng ngôn ngữ tự nhiên (Ví dụ: "Hãy viết dự thảo tờ trình xin kinh phí dựa trên các quy định mới nhất của đơn vị"). Tùy chọn: Chuyên viên có thể đính kèm một tệp nháp để AI tham khảo.

- Bước 2: Hệ thống tự động phân tích câu lệnh, tìm kiếm tương đồng trong Cơ sở dữ liệu Vector để trích xuất các quy định, ngữ cảnh pháp lý liên quan nhất.

- Bước 3: AI Server (LLM trên máy chủ nội bộ) xử lý ngữ cảnh và sinh ra văn bản phản hồi/bản nháp hoàn chỉnh ngay trên giao diện Chat, đồng thời hiển thị rõ nguồn trích dẫn pháp lý được sử dụng.

- Bước 4: Chuyên viên/cán bộ đọc kết quả, có thể tiếp tục chat với AI để yêu cầu hiệu chỉnh (ví dụ: "Hãy làm cho văn phong trang trọng hơn" hoặc "Rút gọn lại thành 2 đoạn").

- Bước 5: Khi đã xác nhận kết quả đạt yêu cầu, chuyên viên/cán bộ sử dụng chức năng xuất tệp để tải tệp tin định dạng .docx về máy và đưa lên eOffice trình ký.

Đánh giá các ưu điểm mang lại:

- Tối ưu hóa thời gian và năng suất (Xóa bỏ rào cản tìm kiếm): AI tìm kiếm theo "ngữ nghĩa" thay vì khớp "từ khóa". Chuyên viên chỉ cần gõ yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống sẽ trả về kết quả trong vài giây, rút ngắn 90% thời gian lục lọi, chắp vá tài liệu thủ công.

- Kiểm soát rủi ro pháp lý tuyệt đối: Khác với các AI sinh tạo thuần túy (như ChatGPT bản thường) hay bị "ảo giác" (bịa thông tin), công nghệ RAG ép buộc AI phải dựa trên kho dữ liệu Vector nội bộ và trích dẫn rõ nguồn gốc. Chuyên viên có thể bấm vào xem ngay căn cứ đó nằm ở Điều mấy, khoản mấy của Nghị định nào, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro viện dẫn sai luật.

- Chuẩn hóa văn phong và định dạng: Chuyên viên có thể linh hoạt yêu cầu AI "viết trang trọng hơn" hoặc "tóm tắt lại" thông qua khung Chat. File kết xuất (.docx) đã được định dạng chuẩn, sẵn sàng đưa lên eOffice trình ký, loại bỏ công đoạn sửa lỗi định dạng chắp vá.

#### 2.3 Quy trình tin học hóa: Phản hồi và tinh chỉnh chất lượng câu trả lời AI

Mô tả:

- Bước 1: Sau khi nhận được văn bản phản hồi hoặc bản nháp từ AI, chuyên viên thực hiện rà soát nội dung và các nguồn trích dẫn pháp lý hiển thị trên giao diện.

- Bước 2: Chuyên viên sử dụng tính năng phản hồi (Feedback) bằng cách chọn biểu tượng đánh giá (hài lòng/không hài lòng) hoặc nhập ý kiến góp ý trực tiếp trên câu trả lời của AI.

- Bước 3: Hệ thống tự động ghi nhận dữ liệu phản hồi kèm theo cặp câu lệnh (Prompt) và câu trả lời (Response) tương ứng vào Nhật ký hệ thống.

- Bước 4: Quản trị viên hệ thống định kỳ chiết xuất báo cáo từ Dashboard Thống kê để phân tích các trường hợp AI trả lời chưa chính xác hoặc gây ra hiện tượng ảo giác.

- Bước 5: Dựa trên dữ liệu phản hồi, đội ngũ kỹ thuật thực hiện tinh chỉnh Lời nhắc hệ thống (System Prompts) hoặc cập nhật bổ sung kho văn bản nguồn để nâng cao độ chính xác cho các lần truy xuất sau.

Đánh giá các ưu điểm mang lại:

- Khả năng "Học" và thích nghi liên tục: Hệ thống không bị "đóng băng" sau khi bàn giao. Nhờ cơ chế ghi nhận Feedback (Hài lòng/Không hài lòng), AI sẽ ngày càng thông minh hơn và viết văn bản sát với yêu cầu hành chính của đơn vị.

- Chuyển hóa "Kinh nghiệm cá nhân" thành "Tài sản tổ chức": Khi một chuyên viên giỏi sửa lại câu trả lời của AI cho đúng, hệ thống lưu vết lại cặp Prompt - Response đó. Ở những lần sau, AI sẽ dựa vào tinh chỉnh của hệ thống để trả lời chuẩn xác hơn cho các chuyên viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.

- Nhận diện và khắc phục điểm mù: Dashboard thống kê giúp Quản trị viên dễ dàng phát hiện ra những câu hỏi mà AI hay trả lời sai (ảo giác), từ đó kịp thời bổ sung tài liệu nguồn hoặc tinh chỉnh lại System Prompt.

#### 2.4 Quy trình tin học hóa: Quản trị an toàn thông tin và Phân quyền kho dữ liệu

Mô tả:

- Bước 1: Quản trị viên thực hiện khởi tạo tài khoản và thiết lập quyền truy cập chi tiết (RBAC) cho cán bộ, chuyên viên theo từng phòng ban (ví dụ: Ban Pháp chế, Phòng Đào tạo).

- Bước 2: Hệ thống thiết lập cơ chế cô lập dữ liệu (Data Isolation), đảm bảo các yêu cầu truy vấn của người dùng chỉ được phép truy xuất trong phạm vi kho tri thức mà họ được cấp quyền.

- Bước 3: Khi có yêu cầu tương tác, hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của Token và lưu vết toàn bộ lịch sử gọi API vào nhật ký bảo mật.

- Bước 4: Đối với các tệp tin người dùng tải lên làm ngữ cảnh (Upload PDF/Docx), hệ thống thực hiện rà quét mã độc và kiểm tra định dạng trước khi đưa vào luồng phân mảnh dữ liệu.

- Bước 5: Quản trị viên theo dõi Dashboard để giám sát việc sử dụng tài nguyên hệ thống và đảm bảo không có hành vi truy cập trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu nội bộ ra bên ngoài.

Đánh giá các ưu điểm mang lại:

- Bảo mật không gian làm việc: Yêu cầu cô lập dữ liệu đảm bảo nguyên tắc "Ai có quyền mới được xem". Ví dụ, chuyên viên Ban Pháp chế hỏi AI sẽ không thể truy xuất được các tài liệu mật của Ủy ban Kiểm tra, ngăn chặn tuyệt đối việc lộ lọt thông tin chéo giữa các phòng ban.

- Chủ động phòng ngừa rủi ro mã độc: Khâu rà quét định dạng và mã độc ngay khi tải tệp ngữ cảnh (Upload PDF/Docx) lên Web Chat giúp bảo vệ máy chủ AI nội bộ khỏi các cuộc tấn công qua file đính kèm.

- Minh bạch và có khả năng truy vết: Việc lưu vết toàn bộ lịch sử gọi API và Token truy cập giúp lãnh đạo có cơ sở dữ liệu để kiểm tra, thanh tra, đảm bảo AI được sử dụng đúng mục đích công vụ và không có hành vi trục lợi dữ liệu hệ thống.

## II. Xác định khối lượng công việc

### 1. Khảo sát hiện trạng, khảo sát lấy ý kiến người dùng

Khảo sát thông tin từ các cơ quan tham mưu, giúp việc, các đơn vị thành viên và chi nhánh (phụ lục đính kèm).

### 2. Xây dựng phần mềm nội bộ

Xây dựng, phát triển chức năng của phần mềm Web Chat AI hỗ trợ soạn thảo văn bản như Bảng 1. Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng phần mềm.

### 3. Kiểm thử từng chức năng phần mềm nội bộ, chạy thử

Các yêu cầu chức năng xây dựng mới trong dự án được kiểm thử từng chức năng sau khi đã phát triển, đảm bảo đầy đủ, chuẩn xác các chức năng tương tác AI và quản trị.

### 4. Kiểm thử an toàn an ninh thông tin phần mềm nội bộ

Rà quét, phát hiện, bóc gỡ các phần mềm độc hại nguy hiểm cho máy chủ:

- Kịch bản rà quét ứng dụng;

- Phân tích, đánh giá các nguy cơ mất ATTT;

- Báo cáo đánh giá và gợi ý khắc phục;

Nghiên cứu, phân tích chuyên sâu, sao lưu dữ liệu (đặc biệt là Cơ sở dữ liệu Vector) và hướng dẫn xử lý phần mềm độc hại (mã độc) nguy hiểm;

Kiểm tra, phân tích, đánh giá an toàn thông tin cho hạ tầng, máy chủ, máy trạm và thiết bị mạng:

- Thu thập thông tin lỗ hổng hạ tầng, máy chủ, thiết bị mạng;

- Kịch bản đánh giá lỗ hổng an toàn thông tin;

- Kịch bản khai thác lỗ hổng hệ thống.

Xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin.

### 5. Cài đặt ứng dụng

Thực hiện cài đặt phần mềm Web Chat AI, thiết lập Vector Database và cấu hình Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM qua Ollama/vLLM) lên môi trường máy chủ nội bộ (On-premise Server) theo kế hoạch triển khai.

### 6. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng, lấy ý kiến người dùng để hoàn thiện;

Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thực tế.

(Dành cho người sử dụng cuối và Dành cho người quản trị hệ thống).

## III. Phân tích các yêu cầu của phần mềm

### 1. Yêu cầu chức năng của phần mềm

Bảng 1. Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng phần mềm

| STT | Yêu cầu chức năng | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CHỨC NĂNG HỆ THỐNG (PHÂN HỆ QUẢN TRỊ - ADMIN) |  |  |
| 1 | Đăng nhập phân hệ Quản trị | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 2 | Quản lý danh mục Nhóm quyền | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 3 | Quản lý danh mục Chức năng hệ thống | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 4 | Phân quyền truy cập cho người dùng | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 5 | Quản lý danh sách tài khoản người dùng (Thêm, sửa, xóa, khóa) | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 6 | Quản lý cấu hình tham số AI (Model, Nhiệt độ sinh từ, System Prompt) | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 7 | Quản lý Kho tri thức pháp quy (Upload tài liệu nội bộ, xóa tài liệu) | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 8 | Quản lý tiến trình thu thập và đồng bộ dữ liệu tự động (Crawler Job) | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 9 | Quản lý tiến trình Vector hóa (Giám sát Chunking & Embedding) | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 10 | Quản lý danh mục Lời nhắc mẫu (Prompt Templates) dùng chung | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 11 | Quản lý và hiệu đính Phản hồi AI (Review Feedback & Correct Ground Truth) | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 12 | Nhật ký sử dụng hệ thống (Lịch sử đăng nhập, lịch sử Chat) | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 13 | Thống kê, báo cáo tần suất sử dụng AI của các phòng ban | Dữ liệu đầu ra | Làm mới |
| 14 | Dashboard giám sát tài nguyên máy chủ (RAM, GPU, CPU) | Dữ liệu đầu ra | Làm mới |
| 15 | Sao lưu và phục hồi Cơ sở dữ liệu (Vector DB & SQL) | Dữ liệu đầu ra | Làm mới |
| II | CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ (PHÂN HỆ NGƯỜI DÙNG CUỐI) |  |  |
| 16 | Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống Chat (Tích hợp SSO nội bộ) | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 17 | Đổi mật khẩu và quản lý thông tin cá nhân | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 18 | Xem danh sách các văn bản pháp quy, quy chế mới cập nhật | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 19 | Tra cứu Sơ đồ Cây quan hệ pháp lý (Graph Hierarchy) | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 20 | Quản lý danh sách Phiên trò chuyện (Tạo mới, xem lại, đổi tên, xóa) | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 21 | Gửi yêu cầu hỗ trợ soạn thảo (Nhập văn bản Prompt) | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 22 | Tải tệp tin ngữ cảnh cá nhân (.pdf, .docx) vào phiên Chat hiện tại | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 23 | Sử dụng Lời nhắc mẫu (Prompt Templates) có sẵn | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 24 | Nhận phản hồi văn bản từ AI (Streaming Text) | Dữ liệu đầu ra | Làm mới |
| 25 | Xem tài liệu song song và Định vị trích dẫn (Split-viewer & Highlight) | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 26 | Xem chi tiết trích dẫn căn cứ pháp lý (Citation Source) | Yêu cầu truy vấn | Làm mới |
| 27 | Đánh giá chất lượng câu trả lời của AI (Feedback Thumbs Up/Down) | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 28 | Cung cấp dữ liệu theo Biểu mẫu động (Dynamic Form Filling) | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 29 | Không gian soạn thảo nháp (Rich Text Editor) | Dữ liệu đầu vào | Làm mới |
| 30 | Kết xuất tệp tin văn bản hành chính (.docx, .pdf) theo chuẩn NĐ30 | Dữ liệu đầu ra | Làm mới |

### 2. Yêu cầu Kiểm thử phần mềm

Kiểm thử từng chức năng phần mềm theo Bảng 6. Bảng danh sách yêu cầu chức năng hạng mục Xây dựng phần mềm. Kiểm thử mọi trường hợp có thể xảy ra dẫn đến lỗi.

### 3. Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống được xây dựng đảm bảo các yêu cầu sau:

#### 3.1 Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu (SQL và Vector Database) được cung cấp các tính năng bảo mật đặc biệt để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu tuyệt đối .

Hệ thống cung cấp cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

#### 3.2 Yêu cầu về bảo mật

Hệ thống sử dụng đầy đủ các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường bảo mật và đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn dữ liệu hệ thống.

Các giải pháp sử dụng:

- Mã hóa dữ liệu khi lưu trong CSDL, đặc biệt là các dữ liệu cá nhân, thông tin chuyên ngành đặc thù, các dữ liệu quan trọng yêu cầu phải bảo mật cao.

- Thiết lập an ninh cho máy chủ.

- Sao chép dữ liệu định kỳ.

- Thực hiện cơ chế kiểm soát truy cập, từ chối các truy cập chưa được cấp quyền.

Cơ chế tự động đăng xuất khi người dùng không sử dụng hoặc không tương tác với hệ thống trong khoảng thời gian quy định do người quản trị hệ thống cấu hình.

Quy định độ dài của mật khẩu, chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và các cơ chế kiểm tra độ phức tạp của mật khẩu.

#### 3.3 Yêu cầu về giao diện người sử dụng

Giao diện Web, Font tiếng Việt là unicode TCVN 2001: 6909. Các phím nóng được sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống, tiện lợi cho người sử dụng.

Các báo cáo, văn bản nháp đưa ra phải theo đúng chuẩn quy định mà đơn vị đang sử dụng, cho phép kết xuất thông tin báo cáo sang một số định dạng phổ biến: excel, word, pdf....

Có hệ thống trợ giúp và hướng dẫn sử dụng.

Các chương trình ứng dụng có phạm vi ứng dụng xây dựng theo mô hình 3 lớp và giao diện sử dụng cuối là web browser .

#### 3.4 Yêu cầu về tốc độ xử lý

Thời gian cho phép để hệ thống phản hồi lại thông tin truy xuất ngữ nghĩa (RAG) đã tiếp nhận yêu cầu từ phía người sử dụng là 5 giây (s) .

Thời gian cho phép để hiển thị đầy đủ trang thông tin là 10 (s).

Thời gian cho phép để AI hoàn tất sinh văn bản (Generation) và gửi kết quả tìm kiếm thông tin là 10-15 (s).

#### Yêu cầu về hạ tầng và vận hành, khai thác, sử dụng

An toàn dữ liệu:

- Chống sét cho nguồn điện, đường tín hiệu.

- Dùng UPS để tránh mất điện đột ngột.

- Sao lưu thường xuyên: Thực hiện việc sao lưu dữ liệu hàng ngày, hạn chế những mất mát khi hệ thống gặp sự cố.

- Thiết bị dự phòng: Bao gồm các công nghệ RAID, clustering cho hệ thống máy tính.

Bảo vệ hệ thống:

- Xác định rõ các điểm nối ra ngoài.

- Cài đặt Firewall, bao gồm cả lọc gói (packet Filter) và các dịch vụ đại diện (proxy services) tại các điểm kết nối.

- Sử dụng các giao thức bảo mật (HTTPS, SSL) khi truyền những dữ liệu quan trọng trên mạng công cộng.

- Hệ thống phát hiện truy cập trái phép (Intrusion Detection System).

- Hệ thống đánh giá an toàn (Vulnerability Assessment System): Thực hiện việc dò tìm các lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành và các phần mềm sử dụng .

- Mạng riêng ảo (VPN): Mọi dữ liệu trên đường truyền đều được mã hoá và xác thực.

Hạ tầng kỹ thuật : Máy chủ phục vụ vận hành hệ thống phần mềm (tích hợp GPU xử lý AI) cần đáp ứng nhu cầu từ 50-500 kết nối đồng thời trong các phiên làm việc của hệ thống và có các thông số khác như sau :

- Kết nối mạng: Khả năng kết nối mạng 10/100/1000 Mbps.

- An toàn, an ninh mạng: tường lửa (Firewall), thiết bị đảm bảo nguồn điện.

- Vận hành: Có các bộ nguồn đảm bảo vận hành 24/24.

- Bộ nhớ chịu lỗi: Có.

- Đĩa cứng: đáp ứng tối thiểu chuẩn Sata (đề xuất chuẩn SAS/SSD).

- Kiểu dáng: Có khả năng gắn vào các tủ Rack.

- Hệ điều hành: Hỗ trợ Linux/ Windows, MacOS.

#### 3.6 Yêu cầu khác

Hệ thống phải tương thích, liên kết với các trình duyệt Web thông dụng, như: Chrome, Firefox, Microsoft Edge....

## III. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ

Mô tả giải pháp tổng thế

Giải pháp xây dựng phần mềm được thiết kế theo kiến trúc Server RAG (Retrieval-Augmented Generation), triển khai tập trung trên máy chủ nội bộ (On-premise Server) của đơn vị. Toàn bộ cán bộ, chuyên viên truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web trên máy tính cá nhân mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Giải pháp này kết hợp sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mã nguồn mở với kho tri thức đặc thù của đơn vị, vận hành hoàn toàn trong mạng nội bộ (Intranet), đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối và hỗ trợ đồng thời từ 50 đến 500 người dùng.

Các thành phần cốt lõi của giải pháp bao gồm:

- Kiến trúc ứng dụng: Xây dựng theo mô hình Web Application tập trung, triển khai trên máy chủ nội bộ (On-premise Server) của đơn vị. Người dùng tương tác thông qua trình duyệt web tiêu chuẩn (Chrome, Edge, Firefox) trên máy tính cá nhân, kết nối vào hệ thống thông qua mạng LAN nội bộ mà không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào. Kiến trúc vi dịch vụ (Microservices) cho phép triển khai độc lập từng thành phần (AI Engine, Vector DB, Web Server) trên cùng một máy chủ hoặc phân tán theo nhu cầu mở rộng.

- Giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI Engine): Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn đã được tối ưu hóa cho tiếng Việt (như Llama-3-8B hoặc Qwen2.5-7B) được triển khai tập trung trên máy chủ nội bộ, thực hiện các tác vụ suy luận, tóm tắt và sinh văn bản phục vụ đồng thời nhiều người dùng.

+ Mô hình được triển khai và vận hành thông qua nền tảng Ollama hoặc vLLM cài đặt trên máy chủ nội bộ, cho phép khai thác tối đa năng lực xử lý của GPU máy chủ và phục vụ đồng thời nhiều phiên truy vấn mà không cần kết nối Internet.

- Giải pháp truy xuất tri thức: Sử dụng thư viện LangChain hoặc LlamaIndex để thiết lập luồng kết nối dữ liệu.

+ Quy trình vận hành: Khi người dùng đặt câu hỏi (Prompt), hệ thống sẽ truy vấn các đoạn văn bản có nội dung tương đồng từ kho dữ liệu văn bản pháp quy đã được số hóa, sau đó đưa vào làm ngữ cảnh cho LLM để sinh ra phản hồi chính xác, có căn cứ.

- Giải pháp lưu trữ và cơ sở dữ liệu:

+ Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL/SQLite): Lưu trữ thông tin định danh, lịch sử các phiên hội thoại và cấu hình hệ thống.

+ Cơ sở dữ liệu vector (ChromaDB/Milvus): Lưu trữ dữ liệu văn bản dưới dạng không gian toán học (Vector) để phục vụ việc tra cứu ngữ nghĩa tức thời.

- Giải pháp giao diện (Frontend): Sử dụng framework ReactJS hoặc NextJS để xây dựng giao diện Web Chat hiện đại, hỗ trợ hiển thị luồng văn bản thời gian thực, tải lên tài liệu ngữ cảnh và quản lý phiên làm việc trực quan.

- Công nghệ đóng gói: Sử dụng Docker Container để chuẩn hóa môi trường cài đặt, đảm bảo phần mềm vận hành ổn định trên nhiều cấu hình máy tính cá nhân khác nhau mà không xung đột phần mềm hệ thống.

### 1. Giải pháp đồng bộ, chia sẻ dữ liệu

Với đặc thù của một hệ thống Web Chat AI triển khai tập trung trên máy chủ nội bộ phục vụ toàn đơn vị, giải pháp đồng bộ và chia sẻ dữ liệu được thiết kế theo nguyên tắc “Tập trung hóa tri thức và Đóng kín ra bên ngoài”:

#### 1.1 Giải pháp đồng bộ dữ liệu

Đồng bộ tri thức pháp quy (Input): Hệ thống Web Chat AI tập trung được Quản trị viên quản lý kho tri thức trực tiếp thông qua Phân hệ Quản trị. Việc đồng bộ dữ liệu văn bản quy phạm, biểu mẫu mới được thực hiện thông qua cơ chế Cập nhật gói tri thức. Quản trị viên hệ thống tải trực tiếp các văn bản mới (PDF, DOCX) từ eOffice lên giao diện Quản trị của Web Chat AI Server. Hệ thống tự động bóc tách, phân mảnh ngữ nghĩa và nhúng vào Cơ sở dữ liệu Vector tập trung trên máy chủ. Toàn bộ người dùng trong đơn vị đều tức thời được hưởng lợi từ kho tri thức được cập nhật mà không cần thao tác gì thêm trên máy cá nhân.

Đồng bộ kết quả đầu ra (Output): Các văn bản dự thảo do AI hỗ trợ sinh ra sẽ được chuyên viên kết xuất thành các tệp định dạng chuẩn văn phòng (Microsoft Word). Sau khi rà soát, chuyên viên sẽ chủ động đưa các tệp này lên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (eOffice) của cơ quan để thực hiện luồng trình ký, ban hành theo đúng quy trình nghiệp vụ hiện hành.

#### 1.2 Giải pháp chia sẽ dữ liệu

Nguyên tắc Đóng kín ra bên ngoài (Internal-Only Policy): Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin nội bộ và dữ liệu nhạy cảm trong quá trình soạn thảo, toàn bộ lịch sử trò chuyện, dữ liệu câu lệnh và Cơ sở dữ liệu Vector đều được lưu trữ tập trung trên máy chủ nội bộ và chỉ lưu thông trong mạng Intranet của đơn vị. Hệ thống không cung cấp API chia sẻ dữ liệu ra mạng Internet, không kết nối với các dịch vụ AI đám mây (như OpenAI, Google), và mọi luồng dữ liệu đều được kiểm soát qua cơ chế phân quyền RBAC tập trung. Admin có quyền xem toàn bộ nhật ký hệ thống và thống kê sử dụng theo phòng ban để phục vụ quản lý và kiểm tra.

### 2. Giải pháp lưu ký và bảo mật

#### 2.1 Giải pháp lưu ký

Phần mềm Web Chat AI được triển khai tập trung trên Máy chủ nội bộ (On-premise Server) của đơn vị, đảm bảo toàn bộ dữ liệu AI, kho tri thức và lịch sử tương tác đều nằm trong hạ tầng do đơn vị kiểm soát hoàn toàn.

- Công nghệ triển khai: Hệ thống được đóng gói dưới dạng các Docker Container bao gồm đầy đủ môi trường chạy (Python, Node.js), LLM Engine (Ollama), Vector Database và Web Server. Toàn bộ stack được triển khai và quản lý tập trung trên máy chủ nội bộ thông qua Docker Compose hoặc Kubernetes, đảm bảo vận hành ổn định liên tục 24/7 và dễ dàng nâng cấp từng thành phần độc lập.

- Yêu cầu phần cứng máy chủ nội bộ: Để đảm bảo AI phản hồi mượt mà và phục vụ đồng thời 50-500 người dùng, máy chủ triển khai phần mềm cần đáp ứng cấu hình tối thiểu sau:

+ Bộ vi xử lý: CPU đa luồng hiệu năng cao dành cho máy chủ (Intel Xeon hoặc AMD EPYC, tối thiểu 16 nhân/32 luồng).

+ Bộ xử lý đồ họa (GPU - Bắt buộc để chạy LLM): Card đồ họa rời cấp độ máy chủ với dung lượng VRAM tối thiểu 6GB đến 48GB (khuyến nghị NVIDIA dòng A-series hoặc RTX 4090/6000 Ada) để load toàn bộ trọng số mô hình và phục vụ đa luồng đồng thời.

+ Bộ nhớ trong: RAM tối thiểu 64GB (Khuyến nghị 128GB ECC RAM) để đảm bảo xử lý đồng thời nhiều phiên truy vấn.

+ Lưu trữ: Ổ cứng SSD NVMe dung lượng tối thiểu 100GB với cấu hình RAID cho độ bền, lưu trữ mã nguồn ứng dụng, các tệp model AI, Cơ sở dữ liệu Vector và nhật ký hệ thống. Khuyến nghị tối thiểu 2TB SSD với RAID 1 hoặc RAID 10.

#### 2.2 Giải pháp bảo mật

Hệ thống Web Chat AI triển khai trên máy chủ nội bộ áp dụng tiêu chuẩn bảo mật đa lớp, đảm bảo an toàn cả ở cấp độ mạng, ứng dụng và dữ liệu:

- Bảo mật môi trường thực thi: Bảo mật môi trường thực thi (Network Security): Máy chủ AI nội bộ được đặt trong vùng mạng DMZ nội bộ, chỉ cho phép truy cập từ các dải IP thuộc mạng LAN của đơn vị. Firewall phần cứng và phần mềm chặn toàn bộ kết nối từ mạng Internet và các thiết bị ngoài phạm vi được phép. Giao tiếp giữa máy tính người dùng và máy chủ AI sử dụng giao thức HTTPS với chứng chỉ SSL nội bộ để mã hóa toàn bộ luồng dữ liệu truyền trên mạng LAN.

- Bảo mật dữ liệu tại chỗ (Data at Rest): Toàn bộ phân vùng lưu trữ trên máy chủ chứa Cơ sở dữ liệu Vector, CSDL quan hệ và lịch sử hội thoại được mã hóa bằng thuật toán AES-256. Máy chủ được bảo vệ bằng khóa vật lý, hệ thống UPS chống mất điện đột ngột và chính sách truy cập phòng máy chủ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn dữ liệu kể cả trong trường hợp phần cứng bị lấy cắp vật lý.

+ Mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Web Chat AI được mã hóa bằng thuật toán băm bảo mật SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) kết hợp Salt, lưu trữ tập trung trên CSDL máy chủ. Hỗ trợ tích hợp xác thực qua Active Directory (AD) / LDAP của đơn vị (SSO), cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản nội bộ hiện có mà không cần tài khoản riêng.

- Bảo mật ứng dụng: Giao diện Web Chat tự động hủy phiên (Session Timeout) khi người dùng không hoạt động trong khoảng thời gian cấu hình, ngăn chặn truy cập trái phép. Toàn bộ hành vi đăng nhập, truy vấn và tải tệp được ghi nhật ký (Audit Log) tập trung trên máy chủ, phục vụ Admin kiểm tra, giám sát và phát hiện bất thường theo thời gian thực.

### 3. Giải pháp xây dựng và vận hành CSDL

Phần mềm vận hành tập trung trên máy chủ nội bộ, do đó giải pháp xây dựng Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các tiêu chí: Hiệu năng cao, hỗ trợ đồng thời nhiều kết nối, có cơ chế phân quyền truy cập và sao lưu/phục hồi tự động đáp ứng môi trường vận hành 24/7.

Hệ thống áp dụng Kiến trúc Cơ sở dữ liệu kép tập trung trên máy chủ nội bộ:

#### 3.1 Xây dụng CSDL Quan hệ

Công nghệ sử dụng: Sử dụng PostgreSQL (chạy dưới dạng Docker Container trên máy chủ nội bộ) làm hệ quản trị CSDL quan hệ chính, đảm bảo hiệu năng cao, hỗ trợ đồng thời nhiều kết nối và có cơ chế sao lưu/phục hồi mạnh mẽ phù hợp môi trường máy chủ.

Mục đích: Quản lý siêu dữ liệu (Metadata) của phần mềm. Cụ thể:

- Lưu trữ tài khoản định danh người dùng, phân quyền truy cập (Admin/User).

- Lưu trữ các thiết lập hệ thống (Cấu hình LLM, System Prompt, Temperature).

- Lưu trữ toàn bộ lịch sử các phiên hội thoại (Chat Sessions) để người dùng có thể xem lại hoặc tiếp tục công việc đang dang dở.

#### 3.2 Xây dựng CSDL Không gian Vector

Công nghệ sử dụng: Tích hợp các hệ quản trị CSDL vector chuyên dụng cho AI có khả năng chạy độc lập như ChromaDB, FAISS (của Meta) hoặc Qdrant.

Mục đích: Là “trái tim” của hệ thống RAG, làm nhiệm vụ lưu trữ các đoạn văn bản pháp quy, biểu mẫu đã được mã hóa thành các chuỗi số thực đa chiều. Khi có yêu cầu từ người dùng, Vector DB trên máy chủ sẽ thực hiện các thuật toán tìm kiếm tương đồng với tốc độ tính bằng mili-giây để trả về ngữ cảnh chính xác nhất cho AI, phục vụ đồng thời tất cả các phiên làm việc của người dùng trong mạng nội bộ.

#### 3.3 Vận hành và bảo vệ dữ liệu tập trung

Cơ chế hoạt động: Cả hai CSDL (PostgreSQL và Vector DB) được triển khai dưới dạng các Docker Container riêng biệt trên máy chủ nội bộ. Các Container này giao tiếp với nhau thông qua mạng nội bộ Docker (Docker Internal Network) và chỉ mở cổng kết nối cho Web Server và AI Engine chạy trên cùng máy chủ, không expose ra ngoài mạng LAN. Mọi truy vấn từ người dùng đều đi qua tầng Web Server, được xác thực phân quyền trước khi tiếp cận dữ liệu.

Bảo vệ chống mất mát dữ liệu: Máy chủ được cấu hình các tác vụ sao lưu tự động (cron-job/script) theo lịch, tạo bản sao lưu toàn bộ CSDL Quan hệ (PostgreSQL dump) và thư mục Vector DB thành các tệp nén (.zip hoặc .bak) hàng ngày và hàng tuần. Các bản sao lưu được chuyển tự động sang thiết bị lưu trữ dự phòng (NAS nội bộ hoặc máy chủ backup riêng biệt) theo nguyên tắc 3-2-1 (3 bản sao, 2 phương tiện lưu trữ khác nhau, 1 bản ở vị trí địa lý khác), đảm bảo khả năng phục hồi nhanh khi máy chủ chính gặp sự cố phần cứng.

### 4. Giải pháp kiểm thử chức năng

Phần mềm được kiểm thử toàn diện các chức năng quản trị và nghiệp vụ Web Chat theo Bảng 1. Bảng danh sách yêu cầu chức năng, tuân thủ chặt chẽ quy trình kiểm thử 05 bước tiêu chuẩn:

Bước 1: Lập kế hoạch và kiểm soát việc kiểm thử

- Mục tiêu: Xác định phạm vi kiểm thử bao gồm 02 phân hệ chính: Phân hệ Quản trị (tập trung vào luồng Vector hóa dữ liệu) và Phân hệ Người dùng cuối (tập trung vào giao diện Web Chat và luồng RAG).

- Kiểm soát: Thiết lập các tiêu chí chấp nhận đặc thù cho AI, bao gồm: Giới hạn độ trễ phản hồi, giới hạn sử dụng tài nguyên phần cứng máy chủ (RAM/GPU) và tỷ lệ sinh ảo giác cho phép của mô hình LLM.

Bước 2: Phân tích và Thiết kế kịch bản kiểm thử

- Xây dựng các Kịch bản kiểm thử (Test Cases) phủ kín các nghiệp vụ thủ công đã phân tích.

- Đối với luồng Chat AI, thiết kế các bộ dữ liệu đầu vào (Test Data) chuyên biệt:

+ Bộ Prompt chuẩn: Các câu lệnh yêu cầu soạn thảo văn bản phổ biến.

+ Bộ Prompt biên: Các câu lệnh phức tạp, hỏi chéo điều khoản hoặc yêu cầu AI tóm tắt các tệp tài liệu PDF/Word dài để kiểm tra giới hạn Token.

+ Kiểm thử Vector DB: Thiết kế các truy vấn để đối chiếu xem hệ thống có trích xuất đúng đoạn văn bản pháp quy từ Cơ sở dữ liệu Vector hay không.

Bước 3: Thực thi kiểm thử

- Kiểm thử hộp đen: Kiểm thử viên đóng vai chuyên viên, trực tiếp thao tác trên giao diện Web Chat: Đăng nhập, tải tệp tài liệu thô lên, nhập Prompt và quan sát luồng chữ do AI sinh ra.

- Kiểm thử hộp trắng/Kiểm thử tích hợp: Kiểm tra luồng dữ liệu ngầm từ Backend: Đảm bảo khi Admin tải tệp pháp quy lên, hệ thống thực hiện đúng thuật toán Chunking (chia nhỏ văn bản) và Embedding (nhúng Vector) thành công vào CSDL.

- Thực hiện kiểm tra tính năng kết xuất: Đảm bảo bản nháp do AI sinh ra được tải về máy tính đúng chuẩn định dạng Microsoft Word (.docx).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực thi và báo cáo

- So sánh kết quả phản hồi của AI với bộ dữ liệu chuẩn đã thiết kế.

- Đánh giá đặc thù AI: Đánh giá viên (có chuyên môn hành chính) trực tiếp đọc kiểm tra chéo các nguồn trích dẫn pháp lý mà AI cung cấp xem có khớp với văn bản gốc hay không.

- Tổng hợp các lỗi về logic, lỗi giao diện (UI/UX) hoặc lỗi mô hình AI (như trả lời sai ngữ cảnh, treo tiến trình do thiếu VRAM) vào hệ thống theo dõi lỗi để đội ngũ phát triển tiến hành tinh chỉnh.

Bước 5: Đóng hoạt động kiểm thử

- Đảm bảo 100% các chức năng cốt lõi hoạt động ổn định trên môi trường máy tính cá nhân mô phỏng.

- Hệ thống đáp ứng được các chỉ tiêu về tốc độ phản hồi và độ chính xác của tri thức.

- Đóng gói mã nguồn, Cơ sở dữ liệu Vector và các tệp cấu hình LLM thành các vùng chứa (Docker Image) hoặc bản cài đặt (Setup/Executable) hoàn chỉnh, sẵn sàng cho bước bàn giao và cài đặt thực tế.

### 5. Giải pháp kiểm thử an toàn thông tin

Với một hệ thống Web Chat AI triển khai tập trung trên máy chủ nội bộ, xử lý các văn bản hành chính và pháp quy nhạy cảm của đơn vị, giải pháp kiểm thử an toàn thông tin tập trung vào hai mục tiêu chính: (1) Chứng minh máy chủ AI hoàn toàn cách ly khỏi Internet và không rò rỉ dữ liệu ra bên ngoài; (2) Đảm bảo cơ chế phân quyền và cô lập dữ liệu giữa các phòng ban hoạt động chính xác trong môi trường đa người dùng.

#### 5.1 Kiểm thử tính cách ly mạng

Mục tiêu: Đảm bảo phần mềm và mô hình LLM tuyệt đối "mù" với Internet, không lén lút gửi dữ liệu của đơn vị ra ngoài.

Phương pháp: Sử dụng các công cụ giám sát luồng mạng (như Wireshark, tcpdump) trực tiếp trên máy chủ nội bộ trong quá trình AI hoạt động. Quá trình kiểm thử phải chứng minh được: Khi người dùng nhập câu hỏi hoặc tải tài liệu (.pdf, .docx) lên, không có bất kỳ gói tin nào chứa nội dung này được truyền ra các dải IP công cộng. Tất cả quá trình xử lý chỉ diễn ra trên RAM và GPU nội bộ.

#### 5.2 Kiểm thử phân vùng mạng và kiểm soát truy cập nội bộ

Mục tiêu: Đảm bảo máy chủ AI nội bộ chỉ cho phép truy cập từ các thiết bị thuộc mạng LAN được cấp phép, ngăn chặn hoàn toàn mọi kết nối trái phép từ Internet hoặc các thiết bị không được xác thực trong mạng nội bộ.

Phương pháp: Rà quét toàn bộ các cổng dịch vụ mà ứng dụng Web Chat AI Server mở ra (cổng HTTPS 443 cho giao diện Web, cổng nội bộ 8000 của Backend API, cổng 11434 của Ollama/LLM). Kiểm thử viên thực hiện penetration testing từ ba hướng: (1) từ Internet bên ngoài – hệ thống phải từ chối hoàn toàn; (2) từ thiết bị trong LAN không được cấp quyền – hệ thống phải yêu cầu xác thực; (3) từ tài khoản người dùng hợp lệ nhưng truy cập vượt quyền – hệ thống phải từ chối theo quy tắc RBAC. Các cổng nội bộ của Docker (Backend API, Ollama, Vector DB) phải được xác nhận là không expose ra ngoài mạng LAN.

#### 5.3 Kiểm thử an toàn lỗ hổng ứng dụng Web

Hệ thống Web Chat AI triển khai trên máy chủ nội bộ phải được kiểm tra toàn diện các lỗ hổng theo tiêu chuẩn OWASP (Open Web Application Security Project), đặc biệt chú trọng các vector tấn công qua luồng dữ liệu đầu vào từ người dùng:

- Kiểm thử SQL/Prompt Injection: Đảm bảo khi người dùng cố tình nhập các câu lệnh độc hại để phá hỏng CSDL hoặc thao túng mô hình AI, hệ thống sẽ có cơ chế lọc và từ chối thực thi.

- Kiểm thử mã độc tải tệp: Đảm bảo hệ thống bóc tách văn bản chỉ đọc nội dung chữ, không vô tình kích hoạt các đoạn mã Macro virus ẩn trong tệp Word/PDF.

## IV. Danh mục các chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

Hệ thống Web Chat AI nội bộ (Server RAG) được thiết kế và xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT, cụ thể áp dụng các nhóm tiêu chuẩn sau:

### 1. Bảng danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

| STT | Nhóm tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn / Ký hiệu | Mục đích áp dụng cho dự án Web Chat AI nội bộ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiêu chuẩn về An toàn thông tin |  |  |
| 1 | Hệ thống quản lý an toàn thông tin | TCVN ISO/IEC 27001:2014 | Áp dụng quy trình kiểm soát truy cập và bảo vệ tính toàn vẹn của CSDL Vector, kho tài liệu pháp quy nội bộ. |
| 2 | Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ | TCVN 11930:2017 | Đảm bảo hệ thống phân vùng mạng Intranet (Network Segmentation) đạt chuẩn, thiết lập xác thực đa lớp (HTTPS/SSL, RBAC, SSO), phân vùng mạng Intranet và mã hóa dữ liệu AES-256 trên máy chủ. |
| II | Tiêu chuẩn về Định dạng dữ liệu (Input/Output) |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn bộ mã các ký tự chữ Việt | TCVN 6909:2001 (Unicode) | Đảm bảo AI Server xử lý, hiển thị và xuất bản nháp văn bản tiếng Việt không bị lỗi font chữ. |
| 4 | Định dạng tài liệu văn phòng mở (Office Open XML) | ISO/IEC 29500 (Định dạng .docx) | Chuẩn hóa định dạng tệp tin dự thảo văn bản do AI kết xuất để chuyên viên có thể mở và trình ký trên eOffice/MS Word. |
| 5 | Định dạng tài liệu di động (PDF) | ISO 32000-1:2008 | Đảm bảo hệ thống bóc tách (Text Extraction) đọc chính xác cấu trúc các tệp pháp quy định dạng PDF tải lên hệ thống. |
| III | Tiêu chuẩn về Tích hợp và Giao diện Web |  |  |
| 6 | Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản | HTML5 (W3C Standard) | Xây dựng cấu trúc giao diện Web Chat tương tác trơn tru trên mọi trình duyệt. |
| 7 | Bảng định dạng theo tầng | CSS3 (W3C Standard) | Thiết kế giao diện (UI/UX) thân thiện, tối giản cho không gian làm việc AI. |
| 8 | Định dạng trao đổi dữ liệu | JSON (RFC 7159) | Tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu giữa giao diện Web (Frontend) và AI Engine (Backend/Ollama API). |

### 2. Tiêu chuẩn chuyên ngành văn thư, lưu trữ

Bên cạnh các tiêu chuẩn CNTT, do phần mềm đóng vai trò "Trợ lý soạn thảo văn bản", thuật toán sinh văn bản của AI và hệ thống Prompt mẫu được lập trình để tuân thủ chặt chẽ: Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (Áp dụng cho cấu trúc, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do AI sinh ra).

# CHƯƠNG IV.
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## I. Mô hình tổng thể hệ thống

### 1. Mô hình logic hệ thống

Mô hình logic mô tả quy trình vận động, chuyển hóa dữ liệu và sự tương tác giữa các thành phần xử lý trí tuệ nhân tạo trong hệ thống. Khác với các phần mềm quản lý thông thường, mô hình logic của hệ thống được thiết kế xoay quanh trục tri thức, chia thành hai luồng vận hành độc lập nhưng liên kết chặt chẽ:

#### Luồng nghiệp vụ nạp và xử lý tri thức (Knowledge Ingestion & Processing Flow)

Đây là quy trình "học" của hệ thống, thực hiện chuyển đổi các văn bản hành chính, quy phạm pháp luật ở định dạng thô (tệp vật lý) thành kho tri thức số hóa có khả năng truy xuất ngữ nghĩa. Các bước xử lý logic bao gồm:

- Giai đoạn Thu thập: Hệ thống kích hoạt các tiến trình cào dữ liệu tự động từ các cổng thông tin pháp luật hoặc tiếp nhận tệp tin tải lên trực tiếp (.docx, .pdf) từ chuyên viên văn thư. Dữ liệu được kiểm tra tính toàn vẹn và xác thực định dạng trước khi đưa vào kho lưu trữ tạm thời.

- Giai đoạn Bóc tách & Làm sạch: Đối với các tài liệu PDF dạng ảnh quét, luồng OCR được kích hoạt để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản. Hệ thống thực hiện bóc tách Metadata tự động (số hiệu, cơ quan ban hành, ngày có hiệu lực) và áp dụng các quy tắc làm sạch dữ liệu như loại bỏ ký tự rác, gộp khoảng trắng và chuẩn hóa mã ký tự UTF-8.

- Giai đoạn Cấu trúc hóa & Phân mảnh: Văn bản được chia nhỏ thành các đoạn dựa trên cấu trúc pháp lý (Chương/Điều/Khoản). Quá trình này đảm bảo mỗi đoạn văn bản đều kế thừa đầy đủ ngữ cảnh từ văn bản cha để tránh mất mát thông tin khi truy xuất lẻ lẻ.

- Giai đoạn Vector hóa & Đồ thị hóa: Mỗi đoạn văn bản được chuyển đổi thành một véc-tơ đặc trưng đa chiều thông qua mô hình Embedding. Đồng thời, hệ thống phân tích các liên kết pháp lý (Căn cứ, Thay thế, Sửa đổi) để xây dựng cây đồ thị quan hệ trong Graph Database, đảm bảo tính cập nhật của tri thức.

#### Luồng truy xuất và suy luận AI (RAG & Inference Flow)

Mô tả quy trình xử lý từ lúc tiếp nhận câu hỏi của người dùng cho đến khi sinh ra bản thảo văn bản hoàn chỉnh có trích dẫn nguồn gốc:

- Xử lý truy vấn (Query Understanding): Tiếp nhận câu hỏi (Prompt) từ giao diện người dùng, thực hiện làm sạch và viết lại câu hỏi bằng LLM để làm rõ ý định. Nếu câu hỏi liên quan đến việc soạn thảo, hệ thống sẽ kích hoạt luồng trích xuất biểu mẫu.

- Truy xuất đa phương thức: Hệ thống thực hiện tìm kiếm song song:

+ Tìm kiếm ngữ nghĩa: So khớp vector của câu hỏi với kho vector tri thức.

+ Tìm kiếm từ khóa: Tra cứu chính xác các thuật ngữ chuyên ngành và số hiệu văn bản trong CSDL.

+ Tra cứu đồ thị: Kiểm tra tính hiệu lực và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

- Tái xếp hạng & Xây dựng ngữ cảnh: Các kết quả tìm kiếm được chấm điểm lại bằng mô hình Cross-Encoder để chọn lọc ra 5-10 đoạn văn bản có độ liên quan cao nhất. Ngữ cảnh này được nhúng vào mẫu câu lệnh hệ thống kèm theo các quy định về thể thức văn bản hành chính.

- Suy luận sinh phản hồi: Mô hình ngôn ngữ lớn chạy cục bộ xử lý ngữ cảnh và câu hỏi để sinh ra văn bản phản hồi. Quá trình này áp dụng cơ chế chống ảo giác để đảm bảo mọi nội dung sinh ra đều dựa trên tài liệu nguồn.

- Kết xuất và Gắn nguồn: Hệ thống thực hiện gắn các mã trích dẫn vào từng câu văn pháp lý, đồng thời hỗ trợ chuyên viên hiệu chỉnh trên trình soạn thảo nháp trước khi kết xuất file Word chuẩn Nghị định 30.

### 2 Kiến trúc phân tầng hệ thống (Layered Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tầng gồm 04 tầng logic tách biệt. Kiến trúc này cho phép tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên phần cứng, đặc biệt là tài nguyên tính toán GPU cho các mô hình học sâu, đồng thời đảm bảo khả năng bảo trì và nâng cấp độc lập cho từng thành phần.

#### Tầng 1: Client Layer (Tầng Giao diện Người dùng)

Tầng này là điểm tiếp xúc trực tiếp giữa người dùng và hệ thống, được phát triển trên nền tảng React nhằm cung cấp trải nghiệm tương tác mượt mà và tối ưu hóa hiển thị đa thiết bị. Thay vì phân mảnh thành nhiều ứng dụng rời rạc, giao diện được thiết kế tối ưu với 02 phân hệ chính, kết hợp cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để hiển thị chức năng linh hoạt:

- Phân hệ Người dùng cuối (User Portal): Là không gian làm việc chính dành cho toàn bộ khối nghiệp vụ (bao gồm Chuyên viên, Cán bộ văn thư và Lãnh đạo). Tùy thuộc vào quyền hạn được cấp, người dùng sẽ thao tác trên các không gian:

- Không gian Chat: Giao diện tương tác AI thông minh hỗ trợ tra cứu RAG, đặt câu hỏi pháp lý và sinh văn bản nháp.

+ Chia màn hình & Soạn thảo: Không gian đọc tài liệu song song (đối chiếu tệp gốc và đánh dấu trích dẫn) kết hợp trình soạn thảo văn bản.

+ Tiện ích mở rộng: Cung cấp chức năng tải lên tài liệu ngữ cảnh cá nhân, điền biểu mẫu và kết xuất tệp tin (.docx, .pdf) theo chuẩn Nghị định 30. Lãnh đạo có thể xem thêm các báo cáo thống kê sử dụng nhanh ngay trên giao diện này.

- Phân hệ Quản trị (Admin Portal): Cung cấp bộ công cụ quản trị tập trung chuyên sâu dành riêng cho Quản trị viên và Kỹ sư điều hành hệ thống. Phân hệ này bao gồm:

+ Quản trị hệ thống & AI: Cho phép cấu hình các tham số lõi của mô hình AI (Model version, Temperature, System Prompt), phân quyền tài khoản người dùng.

+ Quản trị kho tri thức: Giao diện giám sát các tiến trình tự động (Crawler, luồng OCR, bóc tách Metadata) và quản lý tiến trình Vector hóa.

+ Giám sát & Đánh giá: Hệ thống Dashboard theo dõi thời gian thực tài nguyên máy chủ (GPU/RAM, CPU), rà soát nhật ký hệ thống và công cụ hiệu đính câu trả lời AI để tinh chỉnh mô hình.

#### Tầng 2: Backend Layer (Tầng xử lý Logic)

Đóng vai trò là trung tâm điều phối và kiểm soát nghiệp vụ, tầng này được xây dựng dựa trên nền tảng FastAPI với kiến trúc N-Layer nhằm đạt hiệu năng xử lý cao và khả năng mở rộng linh hoạt:

- API Gateway & Auth Service: Quản lý điểm truy cập duy nhất cho toàn bộ hệ thống, thực hiện xác thực bảo mật qua JWT, phân quyền chi tiết và kiểm soát lưu lượng.

- OCR & Metadata Service: Điều phối công cụ PaddleOCR để xử lý các tệp tin quét và thực hiện trích xuất thực thể pháp lý tự động thông qua các thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

- RAG & Summarization Service: Thực hiện quy trình tìm kiếm ngữ nghĩa, tái xếp hạng và điều phối ngữ cảnh tri thức để cung cấp cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

- Export Service: Chuyển đổi dữ liệu và nội dung do AI sinh ra sang định dạng .docx hoặc .pdf, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

#### Tầng 3: Data Layer (Tầng Lưu trữ Dữ liệu)

Tầng này đảm nhận việc quản lý đa loại hình dữ liệu bằng các công nghệ lưu trữ chuyên biệt, đảm bảo tính toàn vẹn và tốc độ truy xuất:

- PostgreSQL (Metadata DB): Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc bao gồm thông tin người dùng, lịch sử phiên hội thoại, siêu dữ liệu văn bản và các bản ghi kiểm soát hệ thống.

- ChromaDB (Vector Database): Lưu trữ các vector đặc trưng đa chiều được tạo ra từ mô hình, phục vụ cho việc tìm kiếm tương đồng ngữ nghĩa với độ trễ cực thấp.

- MinIO (Object Storage): Kho lưu trữ vật lý dành cho các tệp tin gốc và tài liệu kết xuất, hỗ trợ cơ chế quản lý phiên bản và chính sách vòng đời dữ liệu.

#### Tầng 4: AI/ML Inference Layer (Tầng Xử lý AI)

Tầng này tập hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo lõi, được tối ưu hóa để vận hành hoàn toàn cục bộ (Local AI) nhằm bảo mật dữ liệu tuyệt đối:

- OCR Engine (PaddleOCR): Thực hiện nhận dạng ký tự quang học đối với tiếng Việt với độ chính xác cao trên các tài liệu hành chính phức tạp.

- Embedding Model: Mô hình nhúng ngôn ngữ chịu trách nhiệm mã hóa văn bản sang không gian vector đa chiều, hỗ trợ tìm kiếm đa ngữ pháp lý.

- LLM Engine (Llama-3 /vLLM): Lõi suy luận ngôn ngữ đã được tinh chỉnh trên tập dữ liệu văn bản hành chính Việt Nam, hỗ trợ khả năng lập luận pháp lý và sinh văn bản bản thảo mượt mà.

### 3. Mô hình kiến trúc vật lý

Để đáp ứng đặc thù xử lý dữ liệu lớn và khả năng suy luận của mô hình trí tuệ nhân tạo học sâu mang tính bảo mật cao, hệ thống được triển khai theo mô hình Cục bộ. Hạ tầng vật lý được thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn cách ly mạng, bảo vệ tuyệt đối dữ liệu nội bộ và các văn bản quy phạm pháp luật chưa công bố.

#### 3.1 Sơ đồ mạng nội bộ cách ly (Air-gapped Network Topology)

Nguyên tắc cách ly: Toàn bộ máy chủ vận hành hệ thống AI và hệ cơ sở dữ liệu được đặt trong một phân vùng mạng nội bộ (VLAN) khép kín. Tường lửa vật lý và cấu hình định tuyến sẽ chặn 100% các kết nối hướng ra Internet, ngăn chặn triệt để nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc các cuộc tấn công qua mạng diện rộng.

Mạng Client-Server: Người dùng cuối (Chuyên viên, Cán bộ ,Lãnh đạo) truy cập hệ thống từ các máy trạm, laptop thông qua mạng LAN hoặc VPN nội bộ của cơ quan, giao tiếp với máy chủ AI qua giao thức HTTPS có mã hóa nội bộ.

#### 3.2. Cấu hình phần cứng máy chủ xử lý AI (AI Server Hardware)

Khác với các ứng dụng Web thông thường chủ yếu tiêu tốn CPU và RAM, hệ thống Local RAG yêu cầu năng lực tính toán đồ họa (GPU) cực lớn để xử lý ma trận của mô hình ngôn ngữ tự nhiên. Kiến trúc phần cứng yêu cầu:

- Bộ vi xử lý đồ họa (GPU - Graphic Processing Unit): Là linh kiện cốt lõi, bắt buộc phải sử dụng các dòng card đồ họa chuyên dụng của NVIDIA có hỗ trợ kiến trúc CUDA và Tensor Core. Yêu cầu bộ nhớ đồ họa (VRAM) tối thiểu từ 24GB trở lên để có thể nạp toàn bộ trọng số của mô hình LLM và mô hình Embedding, đảm bảo tốc độ sinh từ dưới 2 giây.

- Bộ nhớ RAM vật lý: Yêu cầu tối thiểu 64GB để làm vùng đệm cho quá trình bóc tách văn bản quy mô lớn, chạy các thuật toán OCR và duy trì In-memory cache cho Vector Database.

- Hệ thống lưu trữ (Storage): Bắt buộc sử dụng chuẩn ổ cứng SSD NVMe tốc độ cao. Điều này đặc biệt quan trọng để chống nghẽn cổ chai khi hệ thống phải truy xuất đồng thời hàng triệu vector và tải các mô hình AI có dung lượng hàng chục Gigabyte từ ổ cứng lên RAM/VRAM mỗi khi khởi động.

- Công nghệ ảo hóa: Máy chủ sử dụng hệ điều hành Linux (Ubuntu/Debian), triển khai thông qua công nghệ Docker Container kết hợp NVIDIA Container Toolkit nhằm cấp phát và giới hạn tài nguyên phần cứng chính xác cho từng phân hệ xử lý.

### 4. Các quy tắc thiết kế kiến trúc

Hệ thống được kiến trúc dựa trên 04 nguyên tắc thiết kế phần mềm doanh nghiệp, đảm bảo vòng đời phần mềm bền vững, dễ bảo trì và khả năng mở rộng không giới hạn:

- Tách biệt trách nhiệm: Mỗi tầng và mỗi dịch vụ chỉ giải quyết một và chỉ một khía cạnh nghiệp vụ duy nhất.

- Quy tắc phụ thuộc một chiều:

+ Dòng chảy dữ liệu và sự phụ thuộc trong mã nguồn chỉ được phép đi theo một chiều từ Tầng cao xuống Tầng thấp (Client Layer ➝ Backend Layer ➝ Data Layer / AI Layer).

+ Các thành phần ở tầng thấp hoạt động độc lập, không cần biết (và không được phép gọi ngược lên) ai đang sử dụng chúng ở các tầng trên. Điều này giúp hệ thống không bị sụp đổ dây chuyền khi một tầng gặp sự cố.

- Giao tiếp qua API và Message Queue:

+ Sự tương tác giữa các tầng và các Service được thực hiện thông qua tiêu chuẩn RESTful API.

+ Đối với các tác vụ nặng, tốn thời gian như cào dữ liệu (Crawling), xử lý OCR tệp PDF, hoặc Vector hóa hàng nghìn trang tài liệu, hệ thống sử dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ thông qua hàng đợi tin nhắn. Việc này đảm bảo API chính không bị nghẽn, giữ cho giao diện người dùng luôn mượt mà.

- Tính liên kết cao và Phụ thuộc thấp:

+ Liên kết cao: Các chức năng có chung mục đích nghiệp vụ sẽ được gom lại với nhau.

+ Phụ thuộc thấp: Thiết kế Interface/Adapter linh hoạt để giao tiếp với AI.

## II. Thiết kế chi tiết

### 1. Danh sách các tác nhân (Actors)

Dựa trên thiết kế kiến trúc giao diện 2 phân hệ (Phân hệ Quản trị và Phân hệ Người dùng cuối) kết hợp với cơ chế phân quyền RBAC (Role-Based Access Control), hệ thống xác định 04 nhóm tác nhân chính tham gia tương tác.

Bảng 7. Danh sách các tác nhân hệ thống

| STT | Nhóm tác nhân | Tương tác trên Phân hệ | Mô tả vai trò và quyền hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị viên | Phân hệ Quản trị | Quản lý toàn diện hệ thống: Khởi tạo tài khoản, phân quyền, cấu hình tham số lõi của AI (System Prompt, Temperature), giám sát tài nguyên máy chủ (GPU/RAM) và hiệu đính tri thức để tinh chỉnh mô hình. |
| 2 | Chuyên viên Văn thư | Phân hệ Quản trị | Chịu trách nhiệm về đầu vào dữ liệu (Data Ingestion): Tải lên văn bản pháp quy mới, vận hành và giám sát các tiến trình tự động như Crawler, OCR, bóc tách Metadata và véc-tơ hóa tri thức. |
| 3 | Chuyên viên Nghiệp vụ | Phân hệ Người dùng cuối | Là người dùng lõi khai thác sức mạnh AI: Sử dụng Web Chat để truy vấn RAG, tra cứu sơ đồ đồ thị pháp lý, xem tài liệu song song (Split-viewer), đánh giá phản hồi AI và kết xuất dự thảo hành chính. |
| 4 | Lãnh đạo cơ quan | Phân hệ Người dùng cuối | Khai thác thông tin quản trị cấp cao: Xem Dashboard thống kê, theo dõi tần suất sử dụng AI của các phòng ban và báo cáo tỷ lệ ảo giác/lỗi của hệ thống. |

### 2. Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng

#### 2.1 Xây dựng phần mềm

#### 2.2. Kiểm thử phần mềm

### 3. Mô tả chi tiết các Use Case (trường hợp sử dụng)

### 4. Mô tả chi tiết từng Use Case

## III. Thiết kế cơ sở dữ liệu

### 1. Mô hình cơ sở dữ liệu

#### 1.1 Định nghĩa các bảng

#### 1.2 Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

### 2. Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng

## IV. Thiết kế giao diện

# CHƯƠNG V.
DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI

## I. Dự toán dự án

### 1. Căn cứ lập dự toán

### 2. Dự toán chi tiết

#### 2.1 Tổng dự toán

#### 2.2 Dự toán chi tiết

##### 2.2.1 Chi phí Xây dựng phần mềm

##### 2.2.2 Chi phí Kiểm thử phần mềm

##### 2.2.3 Chi phí Kiểm thử an toàn an ninh thông tin

## II. Tiến độ triển khai

## III. Phương án tổ chức thực hiện, đưa vào vận hành, khai thác

### 1. Phương án cài đặt, triển khai

### 2. Phương án đào tạo

### 3. Phương án vận hành, quản lý, khai thác

### 4. Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống

### 5. Phương án nghiệm thu sản phẩm, tiêu chí nghiệm thu, các bước thực hiện và các cá nhân tham gia vào quá trình nghiệm thu

### 6. Cam kết của đơn vị phát triển về quá trình bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau khi hệ thống đưa và vận hành, khai thác